智慧中方（2018-2021）项目

绩效评价报告

湖南泰信[2022]专审第102号

湖南泰信会计师事务所有限公司

HUNAN TAIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.LTD    湖南●怀化

智慧中方（2018-2021）项目

绩效评价报告

项目名称：智慧中方（2018-2021）项目

项目实施单位：中方县商务科技和工业信息化局

组织单位： 中方县财政局

实施机构： 湖南泰信会计师事务所有限公司

二○二二年十月八日

目  录

一、专项资金基本情况	1

（一）专项资金拨付情况	1

（二）专项资金执行情况	1

二、绩效评价工作情况	2

三、绩效评价结论及指标分析	2

（一）项目决策方面	3

（二）项目过程分析	3

（三）项目产出情况	4

（四）项目效益情况	4

四、专项资金绩效目标完成情况	5

五、存在的问题	5

（一）项目实施进度较慢	5

（二）制度不健全，档案资料管理欠缺	6

六、有关建议	6

（一）加强项目管理，确保项目按期完成。	6

（二）完善相应的管理制度	6

七、其他需说明的情况	6

附件1	8

智慧中方（2018-2021）项目

绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《中方县财政局关于开展2021年度重点绩效评价工作的通知》（以下简称《通知》）等有关文件规定，受中方县财政局委托，湖南泰信会计师事务所有限公司成立绩效评价工作组，对智慧中方（2018-2021）项目开展了绩效评价工作，现将项目绩效评价情况报告如下：

# 一、专项资金基本情况

## （一）专项资金拨付情况

智慧中方（2018-2021）项目截止到2021年12月31日绩效考核工作正在进行，暂不能确定核算支付运营缺口补贴，县财政208-2021年共预付项目公司的运营费用款1997.23万元。

## （二）专项资金执行情况

截止2021年12月31日，中方县财政资金实际到位1997.23万元，资金到位率100%。

智慧中方（2018-2021）项目实际共支出1997.23万元，预算执行率100%。

# 二、绩效评价工作情况

根据《通知》要求，2022年9月21日至9月23日，湖南泰信会计师事务所有限公司接受中方县财政局委托，对中方县商务科技和工业信息化局智慧中方（2018-2021）项目进行评价。此次绩效评价工作遵循《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔2020〕10号)、湖南省财政厅《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)等相关文件规定，运用科学合理的绩效评价指标和评价方法，客观、全面、公正地评价智慧中方（2018-2021）项目的实施开展情况。通过现场了解专项资金情况和分析相关资料，我们对项目资金进行了全面综合评价并形成了绩效评价报告。

# 三、绩效评价结论及指标分析

根据《智慧中方（2018-2021）项目绩效评价指标评分表》，我们通过定量和定性分析，该项目绩效评价得分为89.5分（详见附件1），评价等级为“良”。具体指标评价情况如下：

## （一）项目决策方面

该项分值15分，计15分，具体如下：

1、项目立项分值4分，实得4分。

其中立项依据充分性2分，立项程序规范性2分。

2、绩效目标

指标分值8分，实得8分。其中绩效目标合理性得3分，绩效指标明确性得5分。

3、资金投入（3分）：预算内容与项目内容匹配，无扣分。

## （二）项目过程分析

该项分值30分，计24分，具体如下：

1、资金管理

指标分值10分，实得10分。其中资金到位率得3分，预算执行率得2分，资金使用合规性得5分。项目绩效考核工作未完成，无法确定核算支付金额，所有费用均通过项目单位资金申请报告向中方县人民政府请求予以支付，本项无扣分。

2、项目实施20分，实得14分：

（1）管理制度健全性（6分）：未提供项目管理制度及专项资金管理制度，扣3分。

（2）制度执行有效性（8分）：业务执行过程有关资料不完整扣1分，扣1分。

（3）项目质量可控性（6分）：未提供质量控制措施资料扣2分。

## （三）项目产出情况

- 该项分值30分，计30分，具体如下：

1、产出数量10分，实得10分。其中完成率达100%，无扣分。

2、产出质量8分，实得8分。其中工程质量合格，无扣分。

3、产出时效6分，实得6分。工程项目于2021年12月前完工，无扣分。

4、产出成本6分，实得6分。未超过预算成本控制，无扣分。

## （四）项目效益情况

该项分值25分，计20.5分，具体如下：

- 1、社会效益5分，实得3分。项目建设有利于促进和发展战略性新兴产业效果一般扣2分。

- 2、生态效益7分，实得7分。促进优化办公环境，提高社会教育安全环境，提升民生生活环境，无扣分。

- 3、可持续影响5分，实得3分。项目建成后有效促进和创造新的经济增长点效果一般，扣2分。

- 4、满意度8分，得7.5分。项目组根据项目情况设计受益群众满意度调查问卷，根据调查问卷第5题：您对智慧中方项目带来的影响满意吗？发出30份调查问卷，收回30份，其中11人非常满意，14人满意，5人一般，汇总满意度为84%，扣0.5分。

# 四、专项资金绩效目标完成情况

智慧中方PPP项目在智慧中方建设项目指挥部的领导下，监督指导项目公司完成智慧中方大厦1层展览馆多媒体和装修工程，智慧中方大厦2层信息化和装修工程，智慧中方大厦3-7层装修工程，智慧中方大厦消防、暖通工程，智慧中方大厦强电工程，智慧中方大厦弱电工程，智慧党建平台，城市交通综合管理平台，社会网格化管理平台，精准扶贫管理平台，雪亮工程，中方县智慧教育项目，中方县农村土地承包经营权信息应用平台工程，中方县“道安云”交通气象站工程，中方县应急指挥中心，中方县智慧交通二期，中方县区间测速项目，中方县大数据中心项目（数据中心），中方县大数据中心项目（信息安全），融媒体中心信息化以及配套，公共信息服务平台，城市APP，政府协同办公系统，中方县三级综治中心中方县应急管理视频会议系统项目（二期），国防动员管理系统，会议中心改造，中方县公安局信息化建设，智慧教育二期，互联网+政务服务系统，妇幼大楼工程等项目的验收工作。

# 五、存在的问题

## （一）项目实施进度较慢

根据可研报告审批表及自评报告等相关资料内容，智慧中方一期项目总投资额47306.25万元，项目建设期2017年7月到2020年7月。实际完成项目投资18000万元。

## （二）制度不健全，档案资料管理欠缺

经了解，中方县商务科技和工业信息化局未设置相关项目管理制度，业务执行过程有关资料不完整。

# 六、有关建议

## （一）加强项目管理，确保项目按期完成

项目单位要在严格落实相关规定的基础上，进一步优化工作流程，简化工作程序，加强沟通协调，提高工作效率。同时主管部门要建立动态监控机制，加强对项目实施单位的监督指导，及时掌握项目建设、资金支付等情况，发现存在的突出问题，提出有针对性的改进措施，确保项目如期完成建设任务。

## （二）完善相应的管理制度

尽快建立项目管理制度及内部控制制度，强化监管，提高项目实施管理及内控水平，加强对项目单位工作的指导和监督。

# 七、其他需说明的情况

（一）本次评价是依据财政部及省、市有关部门的文件规定和要求进行的，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

（二）本公司及本次评价人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

附件1：智慧中方（2018-2021）项目绩效评价指标评分表

湖南泰信会计师事务所有限公司   中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·怀化市           二○二二年十月八日

# 附件1

| 智慧中方（2018-2021）项目绩效评价指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 评价得分 | 扣分情况说明 |
| 决策（15分） | 项目立项 （4分） | 立项依据 充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项符合中央、湖南省法律法规、发展规划和相关政策，计0.5分，否则不得分； ②项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；不重复计0.5分，重复不得分； ③项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，计0.5分，否则不得分； ④项目立项是否与部门职责范围相符，计0.5分，否则不得分。 | 2 |  |
|  |  | 立项程序 规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立，计0.5分，否则不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，计0.5分，否则不得分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计1分，1例不符扣0.2分。 | 2 |  |
|  | 绩效目标（8分） | 绩效目标 合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。（如未设定绩效目标，也可考核其他工作任务目标） | ①专项资金设定了绩效目标，计1分，否则不得分； ②与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计1分，否则不得分； ③绩效目标与项目实施内容有相关性，计1分，否则不得分。 | 3 |  |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1分，否则不得分； ②目标明确，细化量化良好，计1分，否则不得分； ③与年度任务数或计划数相对应，计2分，否则酌情扣分。 | 5 |  |
|  | 资金投入 （3分） | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算内容与项目内容匹配，计1分，否则不得分； ②资金额度测算的文件依据充分，并按照实际资金需求编制计1分，否则不得分； ③预算当年投资额或资金量与年度建设任务相匹配计1分，否则不得分。 | 3 |  |
| 过程（30分） | 资金管理 （10） | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率100%计3分，每下降10%（含）扣0.5分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  | 预算执行率 | 2 | 项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目资金执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，项目资金执行率100%,计2分，每下降10%（含）扣0.2分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,计1分，否则不得分； ②专账核算专项资金的使用、专款专用,计1分，否则不得分； ③资金拨付支出有完整的审批程序和手续,计1分，否则不得分； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况本项5分全扣。 | 5 |  |
|  | 项目实施 （20分） | 管理制度健全性 | 6 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度,计3分，否则不得分； ②财务和项目管理制度合法、合规、完整,计3分，否则不得分。 | 3 | 制度不健全 |
|  |  | 制度执行有效性 | 8 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①项目实施严格依据法律法规、制度、程序执行计4分，否则不得分； ②业务执行过程有关资料完整，归档及时，计1分，否则不得分； ③项目实施内容符合专项资金用途，项目发生调整的需有审批手续完备，计1分，否则不得分； ④项目资金建立专账管理，记账、报账是否符合会计基础工作规范；计2分，否则不得分； | 7 | 业务执行过程有关资料不完整扣1分， |
|  |  | 项目质量可控性 | 6 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①编制科学合理的项目实施方案,计3分，否则不得分； ②项目质量控制措施到位，计3分，否则不得分。 | 4 | 未提供质量控制措施资料扣2分 |
| 产出（30分） | 数量指标（10分） | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 按计划完成，计10分，每下降10%扣0.5分，扣完为止。 | 10 |  |
|  | 质量指标（8分） | 工程质量合格率 | 8 | 工程质量合格率100% | 所有工程质量合格计8分，否则不得分。 | 8 |  |
|  | 时效指标（6分） | 工程于2021年12月完成 | 6 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目按计划完成或正按计划实施计6分，未按计划或预期不能按计划完成酌情扣分，50%（不含）以下不得分。 | 6 |  |
|  | 成本指标（6分） | 预算成本控制 | 6 | 项目预算成本控制是否在预算范围内，用以反映和考核项目成本控制情况。 | 项目成本控制在预算范围内，没超过预算计6分，每超过20%，扣1分，扣完为止。 | 6 |  |
| 效益（25分） | 社会益指标（5分） | 社会效益 | 5 | 项目建设有利于促进和发展战略性新兴产业 | 有效促进战略性新兴产业计5分，一般计3分，否则不计分。 | 3 | 效果一般 |
|  | 生态效益指标 （7分） | 生态效益 | 7 | 促进优化办公环境，提高社会教育安全环境，提升民生生活环境。 | 项目实施后效果显著得7分，较显著得3分，一般得1分，不显著得0分。 | 7 |  |
|  | 可持续影响指标 （5分） | 可持续影响 | 5 | 有效促进和创造新的经济增长点 | 有效促进和创造新的经济增长点计5分，一般计3分，否则不计分 | 3 | 效果一般 |
|  | 满意度指标 （8分） | 社会公众或服务对象满意度 | 8 | 反映社会公众对项目整体效果的满意程度。 | 设计问卷对服务对象进行随机问卷调查，服务对象满意度90%以上得8分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。 | 7.5 | 项目组根据项目情况设计受益群众满意度调查问卷，根据调查问卷第5题：您对智慧中方项目带来的影响满意吗？发出30份调查问卷，收回30份，其中11人非常满意，14人满意，5人一般，汇总满意度为84%， |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 89.5 |  |