2021年度园林绿化及舞水河东岸生态养护项目

绩效评价报告

湖南泰信[2022]专审第103号

湖南泰信会计师事务所有限公司

HUNAN TAIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.LTD    湖南●怀化

2021年度园林绿化及舞水河东岸生态养护项目绩效评价报告

项目名称：2021年度园林绿化及舞水河东岸生态养护项目

项目实施单位：中方县城市管理和综合执法局

组织单位： 中方县财政局

实施机构： 湖南泰信会计师事务所有限公司

二○二二年十月八日

目  录

一、专项资金基本情况	1

（一）专项资金拨付情况	1

（二）专项资金执行情况	1

二、绩效评价工作情况	2

三、绩效评价结论及指标分析	3

（一）项目决策方面	3

（二）项目过程分析	3

（三）项目产出情况	4

（四）项目效益情况	4

四、专项资金绩效目标完成情况	5

五、存在的问题	5

（一）绩效目标管理有待提升	5

（二）财政资金拨付不及时，不能及时支付已完工项目款	5

（三）未设专账核算	6

六、有关建议	6

（一）进一步规范绩效管理	6

（二）加大力度向财政申请项目资金，希望财政能按计划及时拨付资金	6

（三）项目应设置专账进行核算	6

七、其他需说明的情况	6

附件1	8

2021年度园林绿化及舞水河东岸生态养护

项目绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《中方县财政局关于开展2021年度重点绩效评价工作的通知》（以下简称《通知》）等有关文件规定，受中方县财政局委托，湖南泰信会计师事务所有限公司成立绩效评价工作组，对2021年度园林绿化及舞水河东岸生态养护项目开展了绩效评价工作，现将项目绩效评价情况报告如下：

# 一、专项资金基本情况

## （一）专项资金拨付情况

2021年度园林绿化及舞水河东岸生态养护项目预算总额588万元，其中：园林绿化生态养护经费336万元；舞水河东岸生态养护经费252万元。中方县财政局于2021年下达项目资金计划462万元。

## （二）专项资金执行情况

截止2021年12月31日，中方县财政资金实际到位462万元，资金到位率78.57%。

2021年度园林绿化及舞水河东岸生态养护项目实际共支出427.7万元，其中园林绿化支出317.70万元、舞水河东岸生态养护支出110万元。根据中方县城市管理和综合执法局提供的2021年园林绿化养护支出明细账，2021年支出2019年庭院绿化养护费1万元，支付2020年养护费47.99万元。园林绿化中城北区2021年11月至12月养护经费未支付，中方大道及矛利溪西段2021年10月至12月养护经费未支付；舞水河东岸2021年10月至12月养护经费未支付。预算执行率92.58%。

# 二、绩效评价工作情况

根据《通知》要求，2022年9月21日至9月30日，湖南泰信会计师事务所有限公司接受中方县财政局委托，对中方县城市管理和综合执法局2021年度园林绿化及舞水河东岸生态养护项目进行评价。此次绩效评价工作遵循《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔2020〕10号)、湖南省财政厅《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)等相关文件规定，运用科学合理的绩效评价指标和评价方法，客观、全面、公正地评价2021年度园林绿化及舞水河东岸生态养护项目的实施开展情况。通过现场了解专项资金情况和分析相关资料，我们对专项资金进行了全面综合评价并形成了绩效评价报告。

# 三、绩效评价结论及指标分析

根据《2021年度园林绿化及舞水河东岸生态养护项目绩效评价指标评分表》，我们通过定量和定性分析，该项目绩效评价得分为91.3分（详见附件1），评价等级为“优”。具体指标评价情况如下：

## （一）项目决策方面

该项分值15分，计14分，具体如下：

1、项目立项4分，实得4分。其中立项依据充分性2分，立项程序规范性2分。

2、绩效目标8分，实得7分。部分绩效指标未通过清晰、可衡量的指标予以体现，扣1分

3、资金投入3分，实得3分。预算编制预算内容与项目内容匹配，无扣分。

## （二）项目过程分析

该项分值30分，计25.3分，具体如下：

1、资金管理10分，实得6.3分。其中实际到位资金462万，预算资金588万元，资金到位率＝78.57%，扣1.5分；实际支出427.7万元，预算执行率＝92.58%，扣0.2分；未设专账核算，资金使用合规性扣2分。

2、项目实施20分，实得19分。其中管理制度健全，无扣分；未建立专账管理，制度执行有效性扣1分；项目质量可控，无扣分。

## （三）项目产出情况

该项分值30分，计30分，具体如下：

1、产出数量10分，实得10分。其中县城绿地面积日常养护≥65万㎡，无扣分；行道树日常养护≥11200株无扣分。

2、产出质量8分，实得8分。其中养护服务监管到位，无扣分。

3、产出时效6分，实得6分。立体绿化养护完成及时，无扣分。

4、产出成本6分，实得6分。项目成本未超过预算成本，无扣分。

## （四）项目效益情况

该项分值25分，计22分，具体如下：

1、经济效益5分，实得4分。打造绿色城市，吸引投资商投资有所提高效果不明显扣1分。

2、社会效益7分，实得7分。美化环境，为县城广大市民提供天然氧吧及生态宜居的工作生活环境效果明显，不扣分。

3、生态指标5分，实得3分。计划人均公园绿地面积12㎡，依据中方县建成区园林绿化遥感测定技术报告，人均公园绿地面积9.29㎡/人，扣2分。

4、满意度8分，实得8分。根据调查问卷统计结果县城居民满意度达95.33%，无扣分。

# 四、专项资金绩效目标完成情况

怀化市城市管理和综合执法局认真贯彻落实中央和省里的决策部署，按照《湖南省城市园林绿化养护管理定额标准》中的“园林绿化养护管理标准”的规定开展养护工作，完成县城绿地面积为65万㎡的日常养护及行道树≥11200株的日常养护工作，通过实施园林绿化及及舞水河东岸生态养护项目，美化了环境，为县城广大市民提供天然氧吧及生态宜居的工作生活环境；建成区绿地率为36.03%，绿化覆盖率为40.04%，人均公园绿地面积为9.29㎡，大大的提高了绿化覆盖率，改善了生态环境。

# 五、存在的问题

## （一）绩效目标管理有待提升

经查看单位的项目绩效目标表，发现存在绩效指标设置不合理的现象，如：社会效益指标“98%”，指标值不便于考核。不符合《湖南省预算绩效目标管理办法》第三章绩效目标的编制与报送的第十四条“绩效目标编制应当符合以下要求：（二）细化量化。绩效目标应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，并以定量表述为主。不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可衡量性。”的规定。

## （二）财政资金拨付不及时，不能及时支付已完工项目款。

园林绿化养护项目中城北区2021年11月至12月养护经费未支付，中方大道及矛利溪西段2021年10月至12月养护经费未支付；舞水河东岸2021年10月至12月养护经费未支付。

## （三）未设专账核算

根据提供中方县城市管理和综合执法局提供的财务资料显示，项目支出直接计入业务活动费用中的商品和服务费用中，未设专账管理。

# 六、有关建议

建议项目实施单位在编制年度绩效目标时，应结合项目具体建设内容、预算情况、实施条件以及项目特点，编制有针对性的绩效目标和指标，从产出数量、质量、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性和可衡量性。

（二）加大力度向财政申请项目资金，希望财政能按计划及时拨付资金

（三）项目应设置专账进行核算

# 七、其他需说明的情况

（一）本次评价是依据财政部及省、市有关部门的文件规定和要求进行的，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

（二）本公司及本次评价人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

附件1：2021年度园林绿化及舞水河东岸生态养护项目绩效评价指标评分表

湖南泰信会计师事务所有限公司   中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·怀化市           二○二二年十月八日

# 附件1

| 2021年度园林绿化及舞水河东岸生态养护项目绩效评价指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 评价得分 | 扣分情况说明 |
| 决策（15分） | 项目立项 （4分） | 立项依据 充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项符合中央、湖南省法律法规、发展规划和相关政策，计0.5分，否则不得分； ②项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；不重复计0.5分，重复不得分； ③项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，计0.5分，否则不得分； ④项目立项是否与部门职责范围相符，计0.5分，否则不得分。 | 2 |  |
|  |  | 立项程序 规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立，计0.5分，否则不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，计0.5分，否则不得分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计1分，1例不符扣0.2分。 | 2 |  |
|  | 绩效目标（8分） | 绩效目标 合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。（如未设定绩效目标，也可考核其他工作任务目标） | ①专项资金设定了绩效目标，计1分，否则不得分； ②与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计1分，否则不得分； ③绩效目标与项目实施内容有相关性，计1分，否则不得分。 | 3 |  |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1分，否则不得分； ②目标明确，细化量化良好，计1分，否则不得分； ③与年度任务数或计划数相对应，计2分，否则酌情扣分。 | 4 | 部分绩效目标未通过清晰、可衡量的指标予以体现，扣1分。 |
|  | 资金投入 （3分） | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算内容与项目内容匹配，计1分，否则不得分； ②资金额度测算的文件依据充分，并按照实际资金需求编制计1分，否则不得分； ③预算当年投资额或资金量与年度建设任务相匹配计1分，否则不得分。 | 3 |  |
| 过程（30分） | 资金管理 （10） | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率100%计3分，每下降10%（含）扣0.5分，扣完为止。 | 1.5 | 实际到位资金462万，预算资金588万，资金到位率＝78.57% |
|  |  | 预算执行率 | 2 | 项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目资金执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，项目资金执行率100%,计2分，每下降10%（含）扣0.2分，扣完为止。 | 1.8 | 实际支出427.7元，预算执行率＝92.58% |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,计1分，否则不得分； ②专账核算专项资金的使用、专款专用,计1分，否则不得分； ③资金拨付支出有完整的审批程序和手续,计1分，否则不得分； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况本项5分全扣。 | 3 | 未设专账核算 |
|  | 项目实施 （20分） | 管理制度健全性 | 6 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度,计3分，否则不得分； ②财务和项目管理制度合法、合规、完整,计3分，否则不得分。 | 6 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 8 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①项目实施严格依据法律法规、制度、程序执行计4分，否则不得分； ②业务执行过程有关资料完整，归档及时，计1分，否则不得分； ③项目实施内容符合专项资金用途，项目发生调整的需有审批手续完备，计1分，否则不得分； ④项目资金建立专账管理，记账、报账是否符合会计基础工作规范；计2分，否则不得分； | 7 | 未建立专账管理， |
|  |  | 项目质量可控性 | 6 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①编制科学合理的项目实施方案,计3分，否则不得分； ②项目质量控制措施到位，对养护情况有检查记录，计3分，否则不得分。 | 6 |  |
| 产出（30分） | 数量指标（10分） | 县城绿地面积日常养护≥65万㎡ | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 按计划完成，计5分，每下降10%扣0.5分，扣完为止。 | 5 |  |
|  |  | 行道树日常养护≥11200株 | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 按计划完成，计5分，每下降10%扣0.5分，扣完为止。 | 5 |  |
|  | 质量指标（8分） | 养护服务监管到位情况 | 8 | 按合同要求，切实履行职责，根据《湖南省城市园林绿化养护管理定额标准》中的要求进行监督。 | 项目有养护服务日常巡查考核记录并且有处罚结果和处理结果，计8分，否则不得分。 | 8 |  |
|  | 时效指标（6分） | 立体绿化养护完成及时性2021年1—12月 | 6 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目按计划完成或正按计划实施计6分，未按计划或预期不能按计划完成酌情扣分，50%（不含）以下不得分。 | 6 |  |
|  | 成本指标（6分） | 预算成本控制 | 6 | 项目预算成本控制是否在预算范围内，用以反映和考核项目成本控制情况。 | 项目成本控制在预算范围内，没超过预算计6分，每超过20%，扣1分，扣完为止。 | 6 |  |
| 效益（25分） | 经效益指标（5分） | 经济效益 | 5 | 打造绿色城市，吸引投资商投资有所提高 | 按计划完成计5分，否则酌情扣分。 | 4 | 效果不明显 |
|  | 社会效益指标（7分） | 社会效益 | 7 | 美化环境，为县城广大市民提供天然氧吧及生态宜居的工作生活环境效果明显 | 项目实施后可持续性效果显著得7分，较显著得3分，一般得1分，不显著得0分。 | 7 |  |
|  | 生态效益指标（5分） | 生态效益 | 5 | 建成区绿地率36.03%，绿地覆盖率40.04%，人均公园绿地面积12㎡ | 按计划完成计5分，任何一项未完成扣2分，扣完为止。 | 3 | 依据中方县建成区园林绿化遥感测定技术报告，人均公园绿地面积9.29㎡/人 |
|  | 满意度指标 （8分） | 受益群众满意度 | 8 | 县城居民满意度 | 设计问卷对居民进行随机问卷调查，服务对象满意度90%以上得8分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。 | 8 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 91.3 |  |