项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目支 出名称 | 中方县袁家镇卫生院业务综合楼建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 中方县卫生健康局 |  |  |  | 实施单位 | 袁家卫生院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 53.8921 | 53.8921 | 53.8921 | 10 | 100 | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 53.8921 | 53.8921 | 53.8921 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 修建一栋框架结构的3层业务楼，外墙贴有瓷砖 |  |  |  | 2018年12月已全部竣工验收投入使用 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 修建一栋框架结构的3层业务楼 | 4 | 4 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 修建一栋框架结构的3层业务楼，外墙贴有瓷砖。 | 4 | 4 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 建设时间 | 1年半 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制有效性 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 改善就医环境 | 提高业务收入 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 解决群众就医问题 | 100% | 75% | 15 | 11 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 就医环境舒适、整洁 | 长期 | 达到 | 10 | 10 |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 | 改善就医环境 | 长期 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 病人满意度 | 85%以上 | 90%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

备注：一个一级项目支出一张表,一个年份一张表。

填表人：周强   填报日期：2024.8.5 联系电话：19350252190    单位负责人签字：

2023年度省级财政安排专项自评报告

（中方县袁家镇卫生院业务综合楼建设项目）

一、项目概况

中方县袁家镇卫生院业务综合楼建设项目资金共161.4501万元。建设内容：修建一栋框架结构的3层业务楼，外墙贴有瓷砖。项目自2017年7月启动，2018年12月完成竣工验收投入使用。

二、项目绩效目标

（一）总体目标。袁家镇卫生院业务综合楼的投入使用使袁家镇片区传染病防控整体医疗水平和基础设施得到了完善，大大提高了传染病救治效率，极大地方便了周边乡镇群众看病就医，群众满意度极高。在留观区，还专门设置了留观时间提醒，随时提醒家长剩余的留观时间。同时在留观现场配置了儿童观影设备，让孩子在留观过程中享受动画乐趣。

（二）阶段性目标。完成中方县袁家镇卫生院业务综合楼建设项目，完成率100%。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过评价了解袁家镇卫生院改造情况，是否达到改善就医环境要求。

（二）绩效评价方法、过程。按照“改善基层医疗卫生机构就医环境，提升基层服务能力”的原则，以修缮卫生院实际情况，制定修缮方案与资金投入和使用等方面入手。县卫健局组织专门人员，在施工建设等方面开展事前、事中和事后监督、验收。

三、综合评价情况和评价结论

经过评估，袁家镇卫生院改造均达到要求，综合满意度达到90%以上。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。我局根据要求召开了局班子成员党委会，明确项目范围、建设标准。

（二）项目过程情况。项目自2017年7月启动，2018年12月全面完成投入使用，通过询价后在湖南省政府采购平台采购项目工程建设。

（三）项目产出情况。项目建设任务1个，完成1个；质量指标，均达到目标要求；时效指标为1年5个月。该项目自7月份启动，2018年12月全面竣工投入使用，提前完成项目建设任务；资金指标为53.8921万元，使用资金共53.8921万元，资金使用率100%，资金使用符合财务管理相关规定。

（四）项目效益情况。项目完成后，获得如下几个方面效益。一是在经济效益方面，有效改善就医环境和优化了卫生院业务收入。二是在生态效益方面，诊疗环境和条件得到进一步改善；三是在可持续影响指标方面，就医环境得到持续改善；四是在服务对象满意度方面，病人对医疗环境的获得感和满意度明显提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是领导重视。从项目政策设计到项目执行过程，主要领导都提出了很多指导意义的意见。

二是科学决策、精心组织。召开了局班子成员党委会，明确项目范围、建设标准。

建议：一是加大财政投入力度；二是加强人才培养和培训力度。

中方县卫生健康局

2024年8月5日