中方县水利局2020年度水利工程项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目内容及资金使用情况

中方县水利水电事务中心2020年度项目支出主要包括主要支流及中小河流治理工程、水库除险加固工程、山塘除险加固工程、集镇防洪保安工程、2019年冬修项目及其他项目等六个方面，共8286913.60元，具体项目及资金使用分别为：河西防洪堤土建工程2294337.46元、㵲水治理中方县中心城区北工程850000元，铜鼎岸坡整治工程500000元；2011年双溪口水库50000元、岩板桥水库200000元，2012年洞里水库189870元、桂花水库254933元，2013年四根桥水库165989元，2014年王楼水库531302.6元、柑子山水库167041元，2015年水库除险加固工程一标1405663元、二标230000元、四标100000元；2016年下青山溪山塘25969元，滑板溪山塘298000元；蒿吉坪集镇新址防洪保安工程557000元；2019年山羊头水库主干渠（双龙溪段）冬修项目140940元，其他项目591034.54元。除铜鼎岸坡整治工程未验收外，其余工程已全部验收合格并已移交给运行管理单位投入正常运行，通过这几年的运行，效果较好。

（二）项目的绩效目标

1、主要支流及中小河流治理项目

河西防洪堤项目完成的主要内容有：土堤填筑，浆砌石堤砌筑、钢筋混凝土挡土墙浇筑、钢筋混凝土防洪门基础、基础防渗处理、防洪门制作与安装、涵闸及启闭机房施工、排涝泵站房屋建设等。完成的工程量有：土堤填筑2520m，浆砌石堤60m、钢筋混凝土挡土墙120m、钢筋混凝土防洪门基础180m、防洪门制作与安装30扇180m长、涵闸及启闭机房3座、排涝泵站1座（含排涝机组3台及集水前池、出水箱涵、变压器）等。完成工程投资5400万元，其中工程建设投资3938.17万元。

2020年度目标为：完成河西防洪堤土建工程支付229.43万。

中心城区北工程完成的主要内容有：土、石方开挖和填筑、抛石护脚、混凝土阻滑墩浇筑、混凝土预制六棱块护坡及草皮护坡等，完成堤防治理长度1.963km。

2020年度目标为：完成中心城区北工程支付85万元。

铜鼎岸坡整治工程完成的主要内容有：（1）护脚抛石、格宾石笼基础、水泥压顶及排水渠，（2）码头、踏步。（3）龙舟入河道路硬化和堤顶人行便道等。完成护脚1164m,完成码头180m,码头踏步3处。

2020年度目标为：完成铜鼎岸坡整治工程支付50万元。

2、水库除险加固工程

2011至2014年除险加固水库项目完成的主要内容有： 坝体培厚，对大坝上下游坡进行加固处理，上游坡设预制砼六棱块护坡，下游坡设草皮护坡，设置排水体系和交通踏步，拆除重建排水棱体，以保证大坝的安全。对坝肩和坝基进行灌浆处理、坝体冲抓回填防渗处理。旧输水涵管彻底封堵，废除老卧管，改造扩挖原放水隧洞，并新建配套卧管。溢对溢洪道堰顶幕灌灌浆处理，底板采用砼衬砌，并加做排水系统，对边墙、导墙进行加固处理，尾部增修消能设施。完善大坝安全监测和水文观测设施，完善通讯设施。（6）接通防汛公路至大坝,使防汛物资器材可直达。

2015年C1标、C2标、C1标除险加固工程完成的主要内容有：对输水涵管进行封堵。新建输水隧洞及卧管。

2020年度目标为：完成中方县小型水库除险加固项目支付284.97万元。

3、山塘除险加固工程

泸阳下青山溪山塘、桐木滑板溪山塘除险加固工程完成的主要内容：对大坝时进行培厚加固，对涵卧管进行更新改造，对溢洪道进行除险加固。

2020年度目标为：完成山塘除险加固工程支付32.40万元。

4、集镇防洪保安工程

蒿吉坪集镇新址防洪保安工程完成的主要内容有：基础土石方开挖、混凝土挡墙、沉沙池、桥梁涵洞及码头踏步、排水渠底板衬砌等，完成排水渠320米，混凝土挡墙640米，新建沉沙池5个、码头踏步两处，人行桥梁1座，铺设涵管50米，渠道面板衬砌320米。

2020年度目标为：完成蒿吉坪集镇新址防洪保安工程支付55.7万元。

5、2019年冬修项目

山羊头水库主干渠（双龙溪段）完成的主要内容有：塌方段基础处理、边墙浆砌石、渠道水毁段拆除重建等，主要工程量包括土石方开挖300方、浆砌石300方、混凝土方和钢筋混凝土约20方。

2021年度目标为：完成2019年冬修项目支付14.09万元。

6、其他项目完成的主要内容有：实施项目的可研、初设、监理等前期服务、水毁工程的应急抢险、河湖治理措施等。

2020年度目标：完成项目工程款支付59.10万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是检验工程是否按批复的内容实施完毕，完成总投资和单项投资是否在年度控制范围内，工程实施后是否能正常运行，是否达到既定的效果和取得相应的效益，人民群众满意度如何？带着这些问题，针对具体下达的年度指标，2020年度主要是对主要支流及中小河流治理项目、中方县小型水库除险加固项目、山塘除险加固工程、集镇防洪保安工程、2019年冬修项目及其他项目进行绩效评价。

（二）绩效评价标准、方法和过程

我局针对项目的公益性、民生性特点，严格落实水利工程建设程序和有关规范规程及设计要求，评价标准主要采用历史标准。评价方法采用收集资料、现场评价、综合分析评价等，通过查阅项目资料、实地察看项目实施现场，走访受益群众，结合日常工程监督检查情况等方式对实施项目绩效进行全方位综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

经过项目支出绩效自评打分，项目综合绩效自评得分为98分，为优等次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目建设计划实施进度基本明确，项目建设基本符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。项目开支依据和标准符合相关规定，财务制度基本健全，会计核算基本规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定。项目按设计目标数量及质量按时完成。项目完成后基本实现了项目设计功能，受益群体满意度较高。

（二）项目过程情况。

1.主要支流及中小河治理工程。河西防洪堤于2013年11月土建工程开工，2016年10月完工，其中，防洪翻板门制作与安装工程于2014年12月25日开工，2015年4月30日完工。中心城区北工程于于2015年11月28日进场，2015年12月2日正式开工，至2017年3月21日完工。铜鼎岸坡整治工程于2019年11月18日开工，目前已完成护脚主体工程施工，正在进行工程扫尾。

2.小型水库除险加固工程。中方县小型除险加固项目由2008年开始实施，2008年完成2座，2009年完成1座，2010年完成5座，2011年完成27座，2012年完成24座，2013年完成13座，2014年完成5座，2015年完成26座，共计102座水库。

3.山塘除险加固工程。中方县骨干山塘除险加固工程于2015年开始，2015-2016年完成23座，2016-2017年完成32座，共完成55座骨干山塘除险加固任务。

4.集镇防洪保安工程。该项目于2015年开始实施，2016年完工。

5.2019年冬修项目。中方县2019年水利冬修项目于2019年10月份开始实施，2020年3月份完工。

6.其他项目。根据项目申报、立项及建设需要，在项目实施前完成项目前期准备工作。根据水毁项目险情，为确保项目尽快恢复，采取紧急处理方式，对工程进行修复。

（三）项目产出情况。

1.主要支流及中小河治理工程主要建设内容有：基础处理、护脚+护岸、机电设施及安装等内容。河西防洪堤堤防工程：修筑土堤2630.0m，土堤顶宽6米，内坡比1:1.75，外坡比1:2.25，堤高6m~9m；修筑浆砌石防洪墙60.0m，顶宽、底宽均为6m；修筑砼悬臂梁式防洪墙长120.0m。修筑防洪翻板门30扇，每扇门面高5m，基础高2~2.5m，每扇门面长6m，共长180.0m。 涵闸工程：修筑涵闸3处，从上游往下游分别是1#、2#、3#涵闸。泵站工程：①.修筑引水箱涵（2.0m×2.0m）320.77m；②.修筑引水涵（Φ1.5m）142m； ③.修筑出水箱涵（2.0m×2.0m）60m；④.修筑集水前池及泵房各一座；⑤.安装排涝机组3组，每组160kw。中心城区北工程，完成堤防治理长度1.963km。铜鼎岸坡整治工程完成护脚1164m,完成码头180m,码头踏步3处。

2.中方县小型水库除险加固工程主要建设内容有：土、石方开挖回填、回填灌浆、钢筋制安、闸门安装等内容。完成了2011至2014年度双溪口、岩板桥、洞里、桂花、四根桥、王楼、柑子山等7座病除水库除险加固。完成2015年C1标、C2标、C1标输水涵管封堵。输水隧洞及卧管新建任务。

3.山塘除险加固工程。完成泸阳下青山溪山塘、桐木滑板溪山塘除险加固。

4.集镇防洪保安工程。蒿吉坪集镇新址防洪保安工程完成排水渠320米，混凝土挡墙640米，新建沉沙池5个、码头踏步两处，人行桥梁1座，铺设涵管50米，渠道面板衬砌320米。

5.2019年冬修项目。完成山羊头水库主干渠（双龙溪段）35米浆砌石挡墙和渠道衬砌。

6.其他项目。完成主要支流及中小河流治理项目、水库除险加固项目等工程设计、监理、检测费用。完成水毁项目应急抢险维修。

（四）项目效益情况。

1.主要支流及中小河治理工程。新增或改善防洪面积10.25平方公里，其中农田面积3000多亩；保护县城及乡镇人口9.4万人；保护耕地2300亩。

2.水库除险加固工程。保护水库下游人口1.5万人，保护耕地5800亩，保护房屋300多栋。

3.山塘除险加固工程。

设计灌溉农田800多亩，改善灌溉面积650亩；保护下游人口2000人，保护下游农田1000亩。

4.集镇防洪保安工程。保护蒿吉坪人民政府住址及下游罗洪村500多群众免受山洪灾害。

5.2019年冬修项目。保障下游灌溉面积2300亩，保护下游人口1500人，保护耕地2000亩

6.其他项目。为项目确定、建设和顺利实施，提供有力技术支撑。加快水毁项目修复，有效保障下游水利基础设施、农田及群众生命财产安全。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（1）主要经验做法

通过项目的实施，积累了很多好的建设经验，结合我县实际情况总结了以下几点；

1、领导重视，责任明确，部门配合是实施小型水库除险加固工程的保障。

2、统筹规划，多方筹资，加强建设管理是小型水库除险加固工程得以实施的关键。

3、建立工程良性运作机制与管理体制，坚持企业化管理，市场化运作，社会化服务是确保工程可持续利用的主要措施。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年水利工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 828.69 | 828.69 |  | 828.69 |  | 10 |  |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照计划内容完成建设任务和工程验收，保证工程正常运行。 |  |  |  |  |  | 已完工，已完成竣工验收并移交给运行管理部门，目前运行情况良好。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：堤防项目个数 |  |  | 4个 | 4个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：水库、山塘座数 |  |  | 29座 | 29座 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：渠道项目个数 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：是否有质量问题 |  |  | 否 | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：投资完成比例 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：是否按计划完成 |  |  | 100% | 98% | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：概算单价控制 |  |  | 未超过 | 未超过 | 5 |  | 4 |  | 按物价水平调整了单价 |  |
|  |  |  | 指标2：工程总价控制 |  |  | 未超过 | 未超过 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 指标1：新增或改善防洪面积（Km2） |  |  | 10.25 | 10.25 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：保护耕地面积 |  |  | 1.1万亩 | 1.1万亩 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：保护人口数量 |  |  | 11.2万 | 11.2万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：保护住房 |  |  | 300栋 | 300栋 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：新增绿地面积 |  |  | 194.5亩 | 194.5亩 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：水土流失防治面积（hm2） |  |  | 3625.52 | 3625.52 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：工程是否良性运行 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：工程是否达到设计防洪标准 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  |  | ≥90% | 99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 7 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 7 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 95 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。