中方县自然资源局2020年度土地整理中心专项资金项目支出绩效自评报告

根据专项资金支出绩效评价工作要求，规范专项资金的管理，提升财政资金管理科学化、规范化和精细化水平，对土地整理中心专项资金进行绩效评估，现将我县2020年度土地整理中心专项资金绩效自评情况汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景。严格按照落实保护资源基本国策和“在保护中开发，在开发中保护”的方针，立足保护和提高粮食综合生产能力，全面提升土地开发整理工作水平，为全县建设用地占补平衡提供了有力保障。

2.项目绩效目标。通过对农村土地进行整治,改善农民生产、生活条件,推进社会主义新农村建设。促进中方县的生产发展生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主，缩小城乡差距，逐步实现城乡一体化目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：通过道路建设，实现区内外交通运输，利于区内各种产业发展，居民生产和出行方便。

绩效评价对象和范围：中方县各乡镇。

绩效评价原则：通过道路建设，实现区内外交通运输，利于区内各种产业发展，居民生产和出行方便。

（二）绩效评价工作过程：评估费用预算、监督工程质量，核实工程量。

三、综合评价情况及评价结论

此次项目综合评分为97分，档次为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。通过道路建设，实现区内外交通运输，利于区内各种产业发展，居民生产和出行方便。

（二）项目过程情况。自然资源局立项，财政局预算评审，项目公开招投标，项目具体实施，项目工程验收，审计局对工程审计，组织相关部门进行工程及行政验收。

（三）项目产出情况。2020年，县委、县政府为我局下达完成耕地占补平衡开发任务8000亩，由于今年受新冠疫情影响和其它不稳定因素，给项目选址和施工造成一定困难。在项目实施过程中，我中心严把质量关，对每块地施工过程实行监督管理，不符合要求的当场下达整改通知，对于整改不到位的坚持不予通过。目前得到省厅指标确认面积1615.65亩（其中水田476.4亩，旱地1139.25亩），完成县级验收的面积2287.96亩，其中水田1158.35亩，旱地1129.61亩，已竣工待验收面积681亩，其中水田333亩，旱地348亩。

1.完成下达2016年市县高标准农田建设资金19.23万元（中方县桐木镇楠木铺高标准农田建设项目）；

2.完成预拨2016年省级高标准农田项目资金27.93万元（中方县新路河字溪村等三个村土地整治项目）；

3.完成下达2016年省级高标准农田建设资金尾款30.53万元（中方县泸阳岩子元高标准农田建设项目、中方县新路河字溪村等三个村土地整治项目）；

4.完成下达2017年灾毁耕地复垦补助资金1.85万元（中方县铜湾镇费家田村盖板涵工程项目）；

5.完成省投资历史遗留和自然灾害损毁土地复垦资金54万元（中方县泸阳镇细缅垅村历史遗留和自害灾害损毁土地复垦项目）；

6.完成下达2018年省投资历史遗留和自然灾害损毁土地复垦项目预拨资金76.1万元（泸阳镇细缅垅村灾毁项目、袁家上炉村桂花村土地整治项目、桐木镇半界村土地整治项目）；

7.完成拨付历年高标准农田建设项目尾款33.54万元（蒿吉坪瑶族乡吉都堂土地开发项目、桐木楠木铺土地开发项目；锦溪阳中村土地整治项目、接龙办田村土地整治项目、接龙卧龙村灾毁复垦项目、桃江村助溪村下丰坡村等土地整治项目、炉亭坳塔灯田村土地整治项目等）。

以上2020年土地整理中心专项资金项目支出共计243.18万元。

（四）项目效益情况。促进中方县的生产发展生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主，缩小城乡差距，逐步实现城乡一体化目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 坚持公开招投标

- 加强工程质量管理

六、有关建议

希望政府部门行政验收完成以后，加快支付进度，以便工程顺利实施。

七、其他需要说明的问题

无

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 土地整理中心专项资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中方县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 土地整理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 243.18 |  | 243.18 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成灾毁土地复垦项目、高标准农田建设项目、 农村土地开发项目、农村盖板涵工程项目。 |  |  |  |  |  | （1）完成灾毁土地复垦项目资金支出2个， （2）完成高标准农田建设项目资金支出3个。 （（3）完成农村土地开发项目资金支出11个。 (4)完成修建盖板涵工程项目及资金支出1个。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：新建水源拦水坝1座， 指标2：硬化机耕路6条。 |  |  | 1座 6条 | 1座 6条 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：新建水源拦水坝4米。 |  |  | 达标 | 达标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：硬化机耕路4960.20米。 |  |  | 达标 | 达标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：年内完成 |  |  | 年内 | 年内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 下达2016年市 县高标准农田建设资金 |  |  | 19.23万元 | 19.23万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 预拨2016年省级高标准农田项目资金 |  |  | 27.93万元 | 27.93万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 下达2016年省级高标准农田建设资金尾款 |  |  | 30.53万元 | 30.53万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 下达2017年灾毁耕地复垦补助资金 |  |  | 1.85万元 | 1.85万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 省投资历史遗留和自然灾害损毁土地复垦资金 |  |  | 54万元 | 54万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 下达2018年省投资历史遗留和自然灾害损毁土地复垦项目预拨资金 |  |  | 76.1万元 | 76.1万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 拨付历年高标准农田建设项目尾款 |  |  | 33.54万元 | 33.54万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 指标1：便于机械化耕种，有利于粮食增产增收 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：促进农村致富和区域经济发展 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：有效恢复及保护耕地 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：农村建设用地集约水平进一步提高 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意≧95% |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 7 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 7 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 97 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。