中方县农业农村局2020年度农村人居

环境整治项目自评报告

按照《农业农村部农村社会事业促进司关于报送农村人居环境整治专项2019年中央预算内投资项目总结的通知》相关要求，我县对农村人居环境整治项目进行了自评。具体情况如下。

一、全县项目有关情况

（一）基本情况

（1）我县总人口26.79万人，12个乡镇，130个行政村，2019年农民人均可支配收入12457元，2019年财政收入7.05亿元，2019年财政支农资金5.6亿元，我县属国家级贫困县，2018年已摘帽。农村人居环境整治专项投资647.45万。

（2）我县按照中央农办等部门关于统筹推进村庄规划工作的意见，执行“多规合一”要求，完成村庄布局规划89个行政村。

（二）项目批复执行情况

（1）我县按照《湖南省发展和改革委员会、湖南省农业农村厅关于新邵10县市区农村人居环境整治项目2019年年度建设方案的批复》湘发改农【2019】392号文件执行。项目内容主要包括三大块：农村生活垃圾治理、农村生活污水治理和厕所革命。（2）我县2019年农村人居环整治项目经发改审批和报建，由湖南顶鑫设计公司进行了科学勘察设计。

（三）项目建设情况

（1）中方县2019农村人居环境整治项目由县农业农村局牵头，县住建局等单位实施，进行公开招投标。

（2）项目进展情况：对照项目实施方案批复，项目建设内容主要包括农村农村生活垃圾治理、农村生活污水治理和厕所革命，合同签定2020年5月底完工，但由于新冠影响工期，大该8月底全部竣工。现泸阳街道污水网项目已竣工使用，农村生活垃圾治理已竣工，其他的已完成总工程的99%。

（3）说明实际建设内容与实施方案批复基本上是一致，新增加了一座公厕。不存在超规模、超标准、超概算的情况。

（4）中方县2019年农村人居环境整治项目由湖南拓天工程项目管理有限公司严格按照项目设计要求做好工程质量监督，严把工程质量关。

（四）项目实施管理情况

（1）法人责任制执行情况：严格按照“两个责任”按项目落实到。

（2）招投标制执行情况：公开招投标，由湖南省艾布鲁环保公司中标。

（3）合同制执行情况：严格按照招投标合同执行。

（4）监理制执行情况：由湖南拓天工程项目管理有限公司中标，并执行监理职责。

（五）资金到位和管理使用情况

总投资647.45万元，建了泸阳镇污水处理厂和配套设施，并全部工程验收后支付。

（1）资金使用和支出情况：中央资金支付率65%和县配套资金组成支付率100%。

（3）财务管理情况：由县财政监督并管理。

（六）项目实施效果及绩效情况

中方县2019年农村人居环境整治建设项目能够为进一步改善当地人民居住环境、保护资源起到示范作用，也可以产生明显的生态效益、社会效益和经济效益。

1、生态效益

（1）农村生活环境明显改善

通过农村人居环境治理，尤其是生活垃圾治理、改厕和农村生活污水治理，大力开展生态清洁型小流域建设，合理利用秸秆、养殖粪便等生态资源，加强对村域的规划管理，保持村庄整体风貌与自然环境相协调，推进农村清洁工程，推动农村家庭改厕，结合美丽乡村建设，清理“两违”建筑，疏浚坑塘河道，改造、建设村庄公共活动场所，推进村庄公共照明设施建设，全方位打造宜居村庄，整体带动提升农村人居环境质量。

（2）农村饮用水源得到有效保护

通过对农村黑臭水治理、垃圾集中分类处理、生活污水清洁化处理等措施的实施，使项目区内的饮用水水源得到了有效保护，提高了当地群众用水安全，保证居民用水卫生。

（3）保护耕地质量、保障粮食安全

耕地是农民生存的根本所在，“十分珍惜和合理利用土地，切实保护耕地”是必须长期坚持的一项基本国策。由于环境污染耕地的质量出现了下滑，绝产及有毒土壤频频爆出，项目的实施从根本上促进了耕地质量的保护，为维护农业稳定、粮食安全做出重要贡献。

（4）促进农业可持续发展

项目的实施有效减少了农业面源污染，促进农业生态可持续发展，通过乡村生活环境绿化美化，有效提高了农业生态系统的自我修复能力，减低了环境承载负荷，促进农业健康可持续发展。

2、社会效益

农村人居环境整治能够进一步提高健康水平，促进新农村发展，这项工作是小康村、文明村、卫生村、生态村的一个重要发展指标，是两个文明建设的重要组成部分。通过农村人居环境整治，直接受益人口3.18万人。

（1）农民的环境意识和监督意识显著提高

通过广泛宣传，增强全民参与意识，并通过回收垃圾换物等手段，广泛宣传和普及农村环保知识，提高广大农民的环境意识和监督意识，对农村人居环境质量提升具有重要意义。

（2）促进农业及相关产业发展

通过项目的实施，改善当地生态环境质量，能有效带动生态农业、休闲农业、乡村旅游及相关产业的可持续发展，能够增加当地居民就业机会，提高村民的经济收入。

（3）促进当地居民身心健康

通过项目实施集中整治农村环境的脏、乱、差，并结合村规民约建设，整治社会秩序，改变当地居民的生活环境，努力缩短城乡差距，提高农民现代文明素质，促进农民精神文件建设，利于当地居民身心健康发展。农村人居环境整治工程是一项利国利民的事业，是全面建成小康社会的重要组成部分，具有重要的意义。

3、经济效益

（1）促进农业相关产业发展

通过项目的实施，改善当地生态环境质量，能有效带动生态农业、休闲农业、乡村旅游及相关产业的可持续发展，能够增加当地居民就业机会，提高村民的经济收入。

（2）创造良好的人居环境有利于进城务工农民和大学生返乡创业，为农村及农业注入新鲜血液增加农村活力。

城市的迅速崛起，为进城务工的农民提供了更多的机会，越来越多的农民放弃世代耕作的土地投入到农民工的大潮中，而新生代的知识青年又不愿扎根农村，导致了农村在人力方面青黄不接的尴尬。良好的人居环境和完善的公共服务及配套的基础设施是吸引更多的人回乡创业的重要举措，由城返乡不仅带给农村的是人力的增加更是先进的思想观念及新鲜的发展思路，更将有效促进农村精神文明建设。

| 附件：1.项目支出绩效自评表 2.项目支出绩效评价指标评分表 附件1 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 农村人居环境整治 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 647.45 |  | 647.45 | 647.45 |  | 10 |  | 100% |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 647.45 |  | 647.45 | 647.45 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.农村生活环境明显改善2. 农村饮用水源得到有效保护 |  |  |  |  |  | 基本完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1： |  | 2套 |  | 2套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | ≧12 |  | 13 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  | ≧260 |  | 390 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 农村生活环境明显改善 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 农村饮用水源得到有效保护 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 任务完成及时性 |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 农村人居环境整治647.45 |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 项目受益人3.18万人 |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 创造良好的人居环境≧90% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 促进农业相关产业发展满意≧90% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2                      项目支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 100 |