中方县农业农村局2020年度受污染耕地安全利用项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2020年省农业农村厅下拨中方县受污染耕地安全利用工作经费274.52万元，其中受污染耕地安全利用支出220.364万元，严格管控区种植结构调整补助54.156万元，资金已全部按时到位。

（二）项目绩效目标。

完成受污染耕地安全利用任务面积19876.2亩，其中中轻度受污染耕地面积18071亩，严格管控面积1805.2亩。

二、绩效评价工作开展情况

对2020年受污染安全利用项目开展绩效评价。

1、项目立项论证充分。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》和《湖南省土壤污染防治工作方案》要求，我县按照《湖南省2020年受污染耕地安全利用工作方案》技术规范与工作部署，全面落实省厅下达我县的土壤改良与污染防治专项工作计划，切实做好我县受污染耕地安全利用工作。

2、项目实施规范性。项目单位申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目单位建立了相关的管理制度、提供了必要的项目实施支撑条件，项目调整、验收等过程按规定履行了相关手续。

（三）项目预期目标完成情况。

项目立项指标完成情况100%。

三、综合评价情况

绩效评价等级100（优）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、调查摸底，制定方案。为确保我县受污染耕地安全利用工作落到实处，一方面我局根据省里提供的图斑面积及地理位置，组织人员到乡、村、组以及农户进行摸底调查，逐户建立耕地面积台账，摸清了我县受污染耕地安全利用分布区域及面积，另一方面制订了《中方县2020年受污染耕地安全利用和严格管控工作实施方案》、《中方县2020年受污染耕地安全利用技术方案》、为受污染耕地安全利用工作顺利实施打下了基础。

2、精心组织，认真实施。今年受污染耕地安全利用工作时间紧、任务重，为了不错过治理时期，一方面成立了由农业、生态环境局主要负责人任组长的受污染耕地安全利用工作推进领导小组计联席会议制度，农业农村局成立了受污染耕地安全利用工作技术指导小组。另一方面抓紧落实技术措施，对于中轻度受污染耕地治理，共推广石灰调节面积10700亩，原位钝化7371亩，并在移栽前用大型机械该旋耕为深翻耕，在水源充足的地方施行水稻淹水灌溉，降低了水稻对镉的吸收。对于严格管控区的管理，已建立了耕地数据到户台账资料，已多次对农户进行了宣传发动。

3、进行种植结构调整。我局引导农户在不能种植水稻的区域种植其他粮食作物，不能种植粮食作物的地方种植经济作物，我县共在花桥、泸阳、中方、铜湾、铁坡等乡镇共改制玉米、水果、中药材面积14000亩，通过改制，效益更加显著。

4、利用世行贷款资金辅助实施污染治理。我局利用世行贷款资金在泸阳、新建、铜湾、桐木四个乡镇污染严重的区域进行耕地污染治理修复，通过撒施土壤调理剂、生石灰、有机肥、水分管理、稻草离田等农艺措施共治理污染耕地8400亩，使该区域种植水稻达到国家标准，保障了粮食安全。

5、各部门联合，狠抓污染源治理。我局会同自然资源部门、环保部门对耕地污染源进行强化治理，对污染企业、挖土采矿、垃圾渣土、污水处置、养殖污染等全方位查处整改，有效地杜绝了污染源头。

（二）项目过程情况。

1、完成18071亩轻中度污染耕地安全利用。

（1）选用低镉累积吸收水稻品种。根据我省筛选的17个低镉吸收水稻中稻品种，我县大力推广低镉品种，2020年在轻中度污染耕地利用区共推广Y两优9918、深两优5814等镉低积累水稻品种，使水稻植株低吸收、少吸收重金属镉，从而降低稻米中的镉含量。

（2）施用生石灰调节土壤酸度。我县大部分农田土壤已经酸化，全县耕地pH值平均为5.16，为降低重金属特别是镉在土壤中的活性，故而采用撒施石灰的措施提高土壤酸碱度，共推广石灰调节面积10700亩，每亩施用75kg，全县共采购生石灰1553.9吨，从而降低大米中的镉含量。

（3）土施用壤钝化剂、改良剂。在轻中度污染耕地利用区原位钝化7371亩，每亩施用125kg，全县共采购土壤钝化调理剂1553.9吨。

（4）深耕改土。在移栽前用大型机械该旋耕为深翻耕，翻耕深度20 cm，保证该措施实施有效。

（5）施用有机肥和碱性复合肥。在有条件的地方，推广农家肥和商品有机肥进行改良土壤，大力推广碱性复合肥，降低重金属镉含量。

2、搞好重度污染耕地严格管控481亩。

（1）积极进行改制。中方县严格管控区耕地共改制葡萄、玉米、艾叶等作物286.2亩，改善了种植结构，充分利用了耕地。

（2）积极引导稻谷种植区域粮食销售。中方县严格管控区耕地现已种植水稻130亩，为了粮食安全利用，我县引导该区域农户与中方黄溪大曲酒厂签订粮食收购协议，由酒厂全部收购该区域稻谷进行酿酒生产，酒糟进行深埋。

（3）搞好休耕工作。在花桥镇千秋田村严格管控区共休耕面积64.9亩，同时进行农艺措施的治理，以备继续种植经济作物。

（三）项目产出情况。

2020年，我县受污染耕地安全利用工作县委县政府高度重视，部门紧密配合，中轻度受污染耕地治理技术措施到位，工作做实，严格管控区耕地已全部休耕。严格管控区未发生新产粮食流入口粮市场，省、市安排的年度目标任务基本完成。尚未公开。

（四）项目效益情况。

我县通过受污染耕地安全利用项目后，优选了水稻品种、优化了土壤结构，通过土壤改制，提升了农户收入，取得了显著的的社会效益、生态效益和经济效益。群众普遍反响良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、成立领导小组。为保障受污染耕地安全利用工作顺利实施，中方县成立了县政府副县长李闯为组长，县政府办副主任、农业农村局局长、市生态环境局中方分局局长任副组长，财政局、自然资源局、商务科技主要领导和有关乡镇负责人为成员的中方县受污染耕地安全利用工作领导小组。同时，县农业农村局成立了世行项目办主任杨文任组长，市生态环境局中方分局副局长杨因海为副组长，业务股站长为成员的中方县受污染耕地安全利用推进技术小组。确保了受污染耕地安全利用工作扎实推进。

2、及时制定工作方案。我县及时制定《中方县2020年受污染耕地安全利用工作方案》（中政办函[2020]18号），保障了受污染耕地安全利用治理及时顺利执行。

3、经费保障。我们及时编制资金预算，积极向县委、县政府领导汇报，争取经费支持，共争取县本级资金20万元，利用2020年度世行贷款资金970万元，保障了工作顺利进行。

4、搞好入户调查工作。我县共完成入户调查面积18552.1亩，全面掌握了受污染耕地安全利用状况，为我县的耕地治理工作明确了方向。

5、加强技术培训。我局对广大农户、农民专业合作社和农业生产经营主体进行技术指导和培训，共培训10场次，培训农民2293人次，发放技术资料2500份，提高全县人民的农产品安全意识和安全生产技术水平。

6、搞好集中推进区的建设。我县在泸阳镇泸西村、和平村、五里村、桥上村、下坪村开展轻中度污染耕地安全利用集中推进区建设，共推广面积4725亩，为我县全面搞好土壤改良工作起示范带动作用。

7、强化技术支撑。通过世行项目的实施，并依托湖南省土壤肥料研究所技术力量，加强我县受污染耕地安全利用技术指导。

附件：1、项目支出绩效自评表

2、项目支出绩效评价共性指标表

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 受污染耕地安全利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中方县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 274.52 | 274.52 |  | 274.52 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 274.52 | 274.52 |  | 274.52 |  |  |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 完成受污染耕地安全利用任务面积19876.2亩，其中中轻度受污染耕地面积18071亩，严格管控面积1805.2亩 |  |  |  |  |  | 完成率100% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 中轻度受污染耕地面积 |  |  | 18071亩 | 18071亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 严格管控面积 |  |  | 1805.2亩 | 1805.2亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 推广石灰调节面积 |  |  | 10700亩 | 10700亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 采购土壤钝化调理剂 |  |  | 1553.9吨 | 1553.9吨 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时限 |  |  | 1年内 | 1年内 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 受污染耕地安全利用支出 |  |  | 182.724万元 | 182.724万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 严格管控区种植结构调整补助 |  |  | 54.156万元 | 54.156万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 改善种植结构 |  |  | 286.2亩 | 286.2亩 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 引导稻谷种植区域粮食销售 |  |  | 130亩 | 130亩 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 切实提高粮食安全、农产品质量安全与农产品产地环境安全保障水平 |  |  | 大幅提高 | 大幅提高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 确保严格管控区新产粮食不流入口粮市场 |  |  | 未流入市场 | 未流入市场 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 提高人民农产品安全意识和安全生产技术水平 |  |  | 发放耕地质量安全宣传资料2600份 | 2600份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

项目支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 100 |