中方县农业农村局2020年度农村清洁工程项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

中方县农村清洁工程示范建设项目，在省、市农业主管部门及县委、县政府的高度重视和大力支持下，于2019年10月正式启动，2020年10月完工。项目按照省农业委员会的统一部署和安排，对照湖南省《2019年农业面源污染防治工程建设工作方案》，结合项目村实际，尊重民意，科学规划，精心组织，认真实施，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益，为我县实施农村清洁工程示范建设项目起到了较好的示范带动作用。项目共投入资金100万元。

（二）项目绩效目标。

项目绩效总目标为在项目村实施农业面源污染防治工程，推广“五项技术”；完成农村清洁庭院改造30户，修建生态塘2座，农业投入品废物回收集池10个，农田有机废弃物发酵池20个，修建房前屋后暗排沟640米，花台240米，入户水泥路400米。成立了物业管理站1个，构建长效机制。示范村生活污水和生活垃圾无害化处理率达到90%以上，农业投入品包装袋（瓶）等废弃物处理率达到80%以上，秸杆综合利用率达85%以上，“五项技术”推广入户率达到95%。

二、绩效评价工作开展情况

对2020年泸阳镇桥上村农村清洁工程开展绩效评价。

1、项目立项论证充分。泸阳镇桥上村全村耕地面积3943.68亩，总人口3282人，有33个村民小组，总农户1069户。该村主导产业为水稻、大棚西瓜、果蔬等。年农药投入量15吨，年化肥施用185吨，农作物秸秆年产量3800吨，60%未直接还田，生活垃圾220吨，处理率10%，生活污水排水量2.8吨基本不做处理，直接排放。这些问题导致了该村农业生态环境污染加重和人居环境质量下降。根据桥上村群众对改善当地农业生态环境的迫切希望，县农业局决定将2019年农村清洁工程示范建设项目选址在中方县泸阳镇桥上村，项目村与省农业委员会示范村批复一致。

2、项目实施规范性。项目单位申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，项目单位建立了相关的管理制度、提供了必要的项目实施支撑条件，项目调整、验收等过程按规定履行了相关手续。

（三）项目预期目标完成情况。

项目立项指标完成情况100%。

三、综合评价情况

绩效评价等级100（优）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、强化组织管理。县农业局成立了中方县农村清洁工程示范建设领导小组，由局长杨春梅任组长，副局长杨宗辉任副组长，农业资源保护与利用股、土肥站、植保站、经作站等相关专业站负责人为成员，办公室设农业资源保护与利用股，欧阳春霞任办公室主任，具体负责农村清洁工程示范村建设的日常工作；并制定了中方县农村清洁工程工程建设岗位责任制，由村支书兼任会长，专门负责项目建设工作的协调和宣传工作，并全程参与示范村建设监管。

2、强化技术保障。

县农业局整合技术力量，成立了由副局长杨宗辉任组长，农业资源保护与利用股欧阳春霞任副组长，世行项目办、土肥站、植保站、粮油站、经作站等股站技术骨干为成员的农村清洁工程示范村建设项目技术小组，负责项目技术培训与技术指导；组织农业技术专家研究编制了《稻鸭共生技术要点》、《农作物病虫草鼠害综合防治技术》等技术方案，在示范村推广应用，并多次邀请市农业局专家到示范村指导工作，并现场讲解农业面源污染防治工程知识，大大减少了农业面源污染防治工程实施过程中的难度；安排多名技术骨干进村入户蹲点，把培训课堂放在田间地头，放在农户家中，通过发放资料、技术手册和村务公开栏等形式开展宣传，让每个示范户切实掌握农村清洁工程建设的内涵和意义；采用培训座谈的形式，跟村民讲解清洁生产五项技术措施，介绍其他示范村的建设经验，将以前示范村进行工程建设的前后对比打印成照片，给村民传递观看，激发村民自觉参与的热情，形成政府引导、社会支持、群众参与、人人动手的良好氛围，充分发挥示范带动作用，扩大农村清洁工程示范建设项目的影响。

3、项目公示公开，接受社会监督。

桥上村农村清洁工程示范建设项目开展严格按照公示—申请—合同—设计—招标—施工—验收七个步骤进行，保证群众参与、设计合理、卓有成效、百姓满意。对工程实施严格执行“五制”，即严格执行公告公示制、项目法人制、招投标制、合同管理制、建设监理制；同时严把“五关”，即严把资质关、严把索赔关、严把工程质量验收关、严把工程质量进度关、严把资金拨付关。同时制定了绩效考核评价机制和奖惩制度，保障工程的高效运行，设立公众参与热线电话0745-2811851，深化公众参与的广度和深度。

（二）项目过程情况。

1、清洁生产。推广应用生态施肥技术、推广绿色防控技术、推广蔬菜节药型施药种植技术、推广畜禽粪便无害化处理和资源化利用技术、建设农田有机废弃物发酵池、建设农业投入品回收箱、建设生态塘体系。

2、清洁生活。实施“两整一连通”，生活垃圾分类、收集和处理。实施庭院“五改”配套工程。

3、清洁庭院

制定并公示村规民约，完善了相关规章制度，并制定了净化生产生活环境、防治农业面源污染、美化村容村貌的《村规民约》、《卫生公约》，与农户签订卫生责任状，有效地规范了农民日常生产生活行为，杜绝了不良习惯的延续，在全村创造了一个良好的竞争氛围。建立物业管理站及配套设施建设。

4、宣传培训。充分利用电视、横幅、标语和技术手册、村务公开栏、村级图书阅览室等形式开展宣传活动，派出专门技术人员进村入户蹲点，进行技术指导和工程指导，定期到村举办农民文明生产、文明生活技术培训和技术讲座，共举办技术讲座3期，培训和农民现场咨询300人次，开展讲文明光荣、不讲文明可耻的制度化评比活动，倡导农村文明生产生活好风尚，并定期组织开展创先争优活动，强化了村民自主管理意识。

（三）项目产出情况。

项目共完成农村清洁庭院改造30户，修建生态塘2座，农业投入品废物回收集池10个，农田有机废弃物发酵池20个，修建房前屋后暗排沟640米，花台240米，入户水泥路400米。农村清洁示范工程建设相关规章制度健全，成立1个物业管理站，并建立了相关规章制度。示范村生活污水和生活垃圾无害化处理率达到90%以上，农业投入品包装袋（瓶）等废弃物处理率达到80%以上，秸杆综合利用率达85%以上，“五项技术”推广入户率达到95%。

（四）项目效益情况。

桥上村通过实施农村清洁工程示范村建设后，农村“三废”（畜禽粪便、作物秸秆、生活垃圾和污水）变“三料”（肥料、饲料、燃料），取得了显著的的社会效益、生态效益和经济效益。群众普遍反响良好。

（一）净化了农业生产环境

农业生产清洁工程围绕实施“两减一提高”这个重点，通过狠抓生态施肥、病虫草害生态控制等技术，修建了10座农业投入品回收箱，20个田间有机废弃物发酵池，同时投资修建了灌溉沟渠，水泥硬化到公路，该村农业生产环境显著改善。全村稻田、果园在项目实施后，每亩可节约化肥、农药成本24元。此外，还提高了稻米、葡萄的产量和品质。

（二）美化了农村生活环境

农村生活环境净化工程实施后，农村生活污水乱排乱放、生活垃圾乱丢乱摆、人畜禽粪便露天堆放、农作物秸秆露天燃烧等现象彻底杜绝。示范村内农业生产废弃物处理率达80%，生活污水处理率达85%、生活垃圾和人畜粪便处理率达85%，秸秆资源化利用率达80%，实现了生活污水净化、生活垃圾分类收集与处理、饮用水清洁卫生的目标，农村脏、乱、差的现象得到彻底改善，改善了农村生产生活环境，村容村貌焕然一新。

（三）改变了农民文明生活习惯

通过多次培训和发放各类宣传资料，有效地推进了该村农业面源污染防治工程的示范建设，促使示范农户自觉形成了良好的卫生习惯，如生产与生活垃圾分类入池入桶、减少农药化肥使用量，采用生态施肥，进行病虫综合防治等。

（四）改善了农民群众的身体健康和促进了农民增收

一方面，清洁了农村公共卫生环境，减少了各种疫病传播。另一方面，减少农药、化肥的使用量，广泛应用生态技术防治病虫草害，有效地净化了农产品源头污染，提高了农产品的质量与安全水平，防治了农业面源污染。项目实施以通过“减量化、再利用、再循环”的循环经济理念为指导，变废为宝，化害为利，大力推广畜禽粪便、生活污水、生活垃圾、秸秆等生产、生活废弃物资源化利用技术，节约了农业生产成本，提高了农业生产效益，增加了农民收入。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我县开展农村清洁工程示范村建设项目来，取得了不错的效果。一是通过推广节能减排的农业生产技术，有效防控了农业面源污染，改善了农村的生态环境；二是通过相关基础设施、公共设施的建设，优化了村民的居住环境，改善了农村脏、乱、差现象；三是通过构建农民自我服务、自我发展的农村清洁长效机制，提升了农户自觉爱好环境卫生的意识，为建设资源节约型、环境友好型的社会主义新农村，起到明显的示范作用。同时我们在开展这项工作时也收到了部分村民的意见和建议：

一是受到农村清洁工程示范村建设项目规模和资金的限制，项目资金投入与农户的期望相差悬殊较大，许多农户在项目实施过程中积极性不高，希望上级部门能增加项目资金投入，并考虑扩大清洁工程项目实施范围，进一步提高农村清洁工程建设的长效机制。

二是农户在进行清洁庭院建设时投入积极性都比较高，而在清洁生产方面进行资金投入或劳力投入时兴趣不大，积极性不高，思想观念有待转变。

附件：1、项目支出绩效自评表

2、项目支出绩效评价共性指标表

| 附件1 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 农村清洁工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中方县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 83.52 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 83.52 |  |  |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在项目村实施农业面源污染防治工程，推广“五项技术”；完成农村清洁庭院改造30户，修建生态塘2座，农业投入品废物回收集池10个，农田有机废弃物发酵池20个，修建房前屋后暗排沟640米，花台240米，入户水泥路400米。成立了物业管理站1个，构建长效机制。示范村生活污水和生活垃圾无害化处理率达到90%以上，农业投入品包装袋（瓶）等废弃物处理率达到80%以上，秸杆综合利用率达85%以上，“五项技术”推广入户率达到95%。 |  |  |  |  |  | 完成率100% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指农村清洁庭院改造 |  |  | 30户 | 30户 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 修建生态塘 |  |  | 2座 | 2座 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 农业投入品废物回收集池 |  |  | 10个 | 10个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 农田有机废弃物发酵池 |  |  | 20个 | 20个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 暗排沟 |  |  | 640米 | 640米 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 入户水泥路 |  |  | 400米 | 400米 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 花台 |  |  | 240米 | 240米 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 物业管理站 |  |  | 1个 | 1个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 示范村生活污水和生活垃圾无害化处理率 |  |  | 90% | 90% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 农业投入品包装袋（瓶）等废弃物处理率 |  |  | 80% | 80% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 秸杆综合利用率 |  |  | 85% | 85% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | “五项技术”推广入户率 |  |  | 95% | 95% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 项目村前期调查 |  |  | 2个月 | 2个月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 各项清洁生产技术的推广应用 |  |  | 5个月 | 5个月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 建设工程施工 |  |  | 1年 | 1年 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 项目资金 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 每亩节约化肥、农药成本 |  |  | 24元 | 24元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 农村公共卫生环境 |  |  | 明细改善 | 明显改善 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 农民文明生活习惯 |  |  | 有效形成 | 有效形成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 农药、化肥的使用量 |  |  | 减少 | 减少 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 农产品的质量与安全水平 |  |  | 提高 | 提高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 农业生产效益 |  |  | 提高 | 提高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

项目支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 100 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。