中方县农业农村局2020年度高标准农田项目

支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：2020年省厅下达我县高标准农田建设项目资金3424万元，其中中央资金2382万元，省级资金1042万元，全部用于我县铜湾镇的思坪村、铜湾村、麻溪江村；铁坡镇的活水村、活龙村、梨花村；桐木镇的丰坡村、宝寨村、桐木村、桐坪村、黄家湾村共计3个乡镇11个村高标准农田建设，建设高标准农田2.14万亩。具体实施措施为：（1）土地平整措施。田块修筑289.84亩，耕作层剥离和回填289.84亩，细部平整289.84亩。（2）土壤改良措施。土壤改良1.9万亩。（3）灌溉排水措施。修建小型拦河坝3座、泵站1座；疏浚沟渠3.867千米，修建渠道45.007千米，修建渠系建筑物345个。（4）田间道路措施。修建机耕道路30条12.85千米。（5）农田防护与生态环境保护措施。新建农田林网1.25千米，新建岸坡防护工程6.275千米。（6）科技推广。安装杀虫灯50盏。

上级下达全年资金指标3424万元，资金来源为中央和省级财政资金，其中中央投资2284万元，省级财政投资1140万元。严格落实资金报账制，根据工程进度，支付进度款，待竣工验收，结算审计后支付余款，对项目资金实行专款专用，杜绝挪用、占用的情况发生，资金支出合理、合法和合规。

（二）项目绩效目标：建成高标准农田2.14万亩，实际建成高标准农田2.14万亩。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：加快推动我县高标准农田建设，确保完成我县高标准农田建设目标任务。

绩效评价目对象：2020年中方县桐木镇等3个乡镇高标准农田建设项目。

绩效评价范围：中方县桐木镇等3个乡镇高标准农田建设项目建设任务完成情况及相关工作推进情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。（见附表）

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价等级一般划分为四档：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。综合评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据2020年1月19日湖南省农业农村厅下达了《湖南省农业农村厅关于下达2020年农田建设任务的通知》（湘农发〔2020〕5号文件）文件精神，中方县2020年高标准农田建设任务为2.14万亩。

（二）项目过程情况。

中方县桐木镇等3个乡镇高标准农田建设项目于2020年3月选定建设地点，2020年6月初完成初步设计，2020年7月中旬至8月中旬完成施工招标，2020年8月底开工建设，2021年5月全面竣工。

（三）项目产出情况。

投入的高标准农田建设项目资金建设高标准农田2.14万亩，实际完成2.14万亩，采取第三方监督加村民监督的方式加强质量监督，项目验收合格率100%，项目均已完工，总体项目进度达到100%，按亩均1600元核算财政投入。

# （四）项目效益情况。

# 通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，亩均增收98公斤，田间道路通达度达到92%，耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升。高标准农田建设项目的实施，有效改善了项目区农田的水源、灌溉、排水、宜机等问题，群众满意度达到95%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2020年中方县桐木镇等3个乡镇高标准农田建设项目在短时间内，克服了不利天气、原材料紧缺、人员紧张、疫情影响，取得了圆满成功，主要是做了以下几方面的事情：

一是领导高度重视。中方县委、县政府高度重视这项工作，多次召开相关工作会议并成立了高标准农田建设项目协调指挥部，协调有关事宜。县农业农村局具体落实有关工作，协调有关部门。成立了农田建设股，主抓中方县农田建设有关工作。

二是加强沟通协调与配合。要及时与上级各部门，以及县委、县政府、财政、发改、自然资源、水利、项目乡镇、村组等部门协调配合，建立沟通顺畅、衔接严密、运转高效、保障有力的项目建设工作机制。

三是充分调度各方积极性。充分调动项目设计、监理、施工、跟踪审计、乡镇、村组等方面的积极性，加快各环节工作节奏。积极引导广大群众参与项目建设和监督管理，努力形成各方共同推动项目实施的良好工作格局。充分利用天气和农闲时间，加快推进项目建设，尽快完成项目建设任务。

四是加强项目建设管理抢抓施工进度和质量。积极与项目施工单位沟通，不定期组织相关单位进行现场抽查、监督，发现问题、及时整改，掌握项目动态，及时报送情况。确保工程质量，科学合理抢抓工程进度，确保不影响农业生产。

五是严格现场管理。项目的现场管理工作，严格按照质量重于泰山的要求，协调现场监理进行管理，完善相关管理制度，落实计划管理，实行现场跟踪审计。建设方、监理方和跟踪审计严格检查，做到每一环节都有管理人员跟踪负责，重要隐蔽工程由建设方、施工、监理、三方到现场核定工程量。在现场施工中严格实行制度管理，落实施工任务单。采取切实可行的措施，在现场的文明施工中，严格落实项目管理制度，划定责任区，落实责任人，奖罚分明。发现质量问题，立马整改到位。对现场施工项目采取专人负责，实行天天巡检、工程进度日报制、每周联合检查制度，保证了现场的安全文明施工，确保工程质量。

六是加快项目资金拨付。及时向县委、县政府汇报，争取将2020年度项目资金从县财政划拨至县农业农村局专用账户。项目资金实行专账核算、专人管理、专款专用，按照农业项目基本建设程序和资金管理要求，切实加强项目资金管理，确保项目建设任务全面完成。

(二)存在的问题及原因分析

一是项目投资标准偏低。由于项目区（铜湾、铁坡片区）地理位置较偏远、二次运输任务量大，建设难度明显增加，亩均建设投资偏低。再加上施工材料、人工工资的增加，项目建设难度很大。

二是项目时间紧。高标准农田建设项目因前期工作比较繁琐，且只能选择在秋冬农闲时间开工建设，再加上今年上半年疫情影响，组织材料、机械、请人工难度加大，增加施工难度。

三是项目协调难度大。高标准农田建设项目修建机耕道、水渠等占地无补偿，青苗无补偿，乡镇、村两级压力大，增加了施工难度。

四是点多面广、管理难度加大。中方县2020年高标准农田建设项目分散在3个乡镇11个村，战线拉长，施工方实施起来难度增大，

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件：    1.项目支出绩效自评表

- 项目支出绩效评价指标评分表

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 中方县桐木镇等3个乡镇高标准农田建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 中方县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中方县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 3424 | 3424 |  | 3424 |  | 10 |  | 3424 |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3424 | 3424 |  | 3424 |  | — |  | 3424 |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建高标准农田2.14万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。 |  |  |  |  |  | 新建高标准农田2.14万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 新建高标准农田面积 |  |  | 2.14万亩 | 2.14万亩 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 任务完成及时性 |  |  | 1—2年 | 1年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 财政资金亩均补助水平 |  |  | 1200元 | 1600元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 粮食综合生产能力 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 田间道路通达度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 耕地质量 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 水资源利用率 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 爱益群众满意率 |  |  | ≥90% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

项目支出绩效评价共性指标表（高标准农田建设项目）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 7 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 19 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 98 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。