中方县发展和改革局2020年度

茶叶公共品牌建设项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。潇湘华汉原生态茶园观光休闲基地建设项目主要建设实施4个项目内容，包括知青特色民宿、旅游购物示范店、茶园观景平台建设、省内外参展。其中：知青特色民宿建设内容为：新建知青特色民宿一栋，14个房间，28个床位；旅游购物示范店主要建设内容为：改造旅游购物示范店，面积60㎡；茶园观景平台建设内容为：新建茶园观景平台2个，共105㎡。带有茶廊，拍照及婚纱摄影效果极佳；2018年11月参展中国中部农博会。该项目奖补资金于2020年支付100万元。

（二）项目绩效目标。本项目建设总投资483万元，其中上级资金104万元，其余企业自筹资金379万元，资金到位率100%。特色民宿建设总投资316万元，其中上级资金50万元，自筹资金266万元；旅游购物示范店建设总投资85万元，其中上级资金30万元，自筹资金55万元；茶园观景平台建设总投资72万元，其中上级资金20万元，自筹资金52万元；参展中国中部农博会投资10万元，其中上级资金4万元，自筹资金6万元。目前完成全部建设内容。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为了更好的发挥、实现湘西地区开发产业资金的杠杆作用，评价对象为中方县华汉茶业有限公司，绩效评价范围包括项目建设内容实地考核及资金使用到位的考核评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评分主要根据现场评价及资料审阅综合评分，充分考虑资金产出效益和项目建成后效益以及项目建设情况。

（三）绩效评价工作过程。

县发展和改革局作为该项目的监督责任单位，负责对该项目进行绩效评价，绩效评价现场由县发展和改革局、财政局相关股室负责同志参加，通过查阅资料、收付款凭据等资料进行绩效复核。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价综合评分为优秀，分数为：100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目由县文旅局、发改局、财政局按照申报要求筛选而出，上报省发改委、财政厅初审、复审程序通过后下达奖补资金。

（二）项目过程情况。

项目实施由中方县华汉茶业有限公司主导实施，聘请具有资质的施工方按照设计图纸开展施工。

（三）项目产出情况。

该项目上级支持资金为104万，引导中方县华汉茶业有限公司自行再自筹投入379万元，有效的推动了县域固定资产投入及旅游景点的升级改造。

（四）项目效益情况。

通过多年的努力付出，特别是本项目的实施，华汉茶庄的基础设施有了进一步改善，产业链条和经营范围得到了进一步扩展，服务能力得到了提升，初步建成了集餐饮住宿、旅游观光、休闲娱乐、农事体验、农产品生产加工销售于一体的现代农业综合产业园，一二三产业融合发展效益明显，项目实施成效较显著。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验：

一是提前准备，科学规划，在项目前期工作中做到精心策划，聘请有资质的科研单位对项目进行发展规划和可行性认证分析。

二是精心组织，在项目实施过程中抓好项目组织，实行项目负责制，责任到人。

三是抓好计划的实施。按照工程建设进度，做到分部工程督促监督到位，保证项目如期如质的完成。

四是抓好资金的管理。做到专款专用和计划使用。

2、存在的问题：

一是公司人才匮乏。二是茶旅融合发展处于起步阶段，基础性较为薄弱，管理上有待加强。三是农业项目前期投入大，见效慢，企业投入不足，资金较为短缺，需要上级部门的扶持和社会融资。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中方县2018年茶叶公共品牌建设项目（湘西地区开发产业专项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 县文体旅游广电新闻出版局 |  |  |  |  | 实施单位 | 怀化华汉茶业有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值 |  |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 100 | 10 |  |  |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 100 | 100 |  | 100 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持茶叶公共品牌建设，塑造品牌形象，促进茶农增收和茶叶产业转型升级 |  |  |  |  |  | 支持茶叶公共品牌建设，塑造品牌形象，促进茶农增收和茶叶产业转型升级。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 特色民宿 |  |  | 14个 | 14个 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 旅游购物示范店 |  |  | 1个 | 1个 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 茶园观景平台建设 |  |  | 2个 | 2个 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | 100% | 100% |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 专项资金下拨时间 |  |  | 预算批复后60日内 | 预算批复后60日内全部下拨 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目下达资金 |  |  | 100万元 | 100万元 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目（工程）完成成本 |  |  | 483万元 | 483万元 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 公司营业增长率 |  |  | 10.75% | 10.75% |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 带动贫困人口增收 |  |  | 126名贫困人口人均增收760元 | 126名贫困人口人均增收760元 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 带动区域经济不断增长 |  |  | 促进一二三产业融合稳步发展 | 促进一二三产业融合稳步发展 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善生活环境、旅游环境 |  |  | 100% | 100% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升“潇湘茶”公共品牌影响力 |  |  | 打造大湘西统一品牌 | “潇湘”茶成为全省知名茶叶公共品牌 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 增强企业实力 |  |  | 巩固脱贫成果，提升产业发展，提升县域经济综合实力 | 巩固脱贫成果，提升产业发展，提升县域经济综合实力 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 扶持对象满意度 |  |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |  |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。