2019年度商贸通载体建设资金（轩琪进出口贸易有

限公司）绩效评价报告

一、 基本情况

- 使用方向情况

2019年度我县获省级专项资金（重点流通产业促进方向）80万元，用于支持我县怀化轩琪进出口贸易有限公司申报的“轩琪供应链服务及单元化载具循环共用建设项目”建设。项目总投资800万元（其中：2019年度计划投资380万元，2020年度计划投资420万元），包括：（1）购置1200mm*1000mm标准托盘360万元；（2）购置符600mm*400mm包装模数系列尺寸的循环共用周转筐300万元；（3）建设改造标准化物流基础设施（含装卸月台、装卸工具、配套集装箱、标准货架、标准仓库等）140万元。

- 使用方向绩效目标情况

轩琪供应链服务及单元化载具循环共用建设项目的绩效目标主要是三个方面，一是企业的产业指标，占比50%，二是企业的效益指标，占比30%，三是企业的满意度指标，占比10%。具体绩效指标包括标准化托盘、相关模数周转筐、带板配送率、包装耗材损耗率、货损率、装卸时效率、装卸成本、综合物流成本、企业收入总额、物流货运总量、就业和企业满意度等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）目的、对象和范围

项目建设主要是推进我县实体经济降本增效和武陵山集中连片贫困地区脱贫攻坚，绩效考核评价以我县轩琪供应链服务及单元化载具循环共用建设项目为切入点，考核物流标准化水平提升和企业降本增效情况。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

绩效评价坚持客观、公正、准确、全面的原则，商务会同财政按照《2019年省级专项资金绩效自评表》中绩效指标进行逐项评比，采取百分制打分的现场评价和企业自评相结合的方法，进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

4月23日-29日，我局组织人员对轩琪供应链服务及单元化载具循环共用建设项目建设情况进行了初步评价，通过公司自评、查阅资料、现场考察等方式开展了相关工作。

三、综合评价情况及评价结论

项目建设推动了全县物流标准化水平的提升，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行的综合验收情况看，该项目总体上达到了预期目标，总体评分为93分。

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况

1.成立项目建设执行领导小组。项目建设执行领导小组组长由项目公司总经理周小辉担任，领导小组下设办公室，办公室抽调工程技术、网络技术、营销和财务等关联专业技术人员组成。领导小组负责建设项目的决策部署，办公室负责项目的具体工程建设落实和日常事务。

2.成立项目监督管理领导小组。项目监督管理领导小组组长由项目公司董事长聂海强担任，成员由董事组成，项目监督管理领导小组负责监控项目的实施和资金使用。

（二）过程情况

1.资金管理。项目采取了以下资金管理措施：一是建立资本金筹集制度。二是建立储备借款制度。三是建立应急储备借款。四是积极争取财政等政策性资金支持。五是严格财政资金的管理相关规定和制度。

2.项目管理。将建立完善各项项目管理制度作为项目实施的保障措施之一，在项目执行各项立项制度、工程招投标制度、工程施工合同制度的基础上，严格财政资金的管理相关规定和制度，实现财政报账制和工程监理制。建立质量监督保证体系和项目档案管理规范。落实质量管理措施，执行工程质量管理制度。通过制度建设和加强日常检查监督管理，使参与实施和管理的人员，各尽其能，各负其责。

（三）产出情况

项目实施后，带板运输率提高15%左右，物流成本下降7%，包装耗材降低8%，货损率下降50%，装卸成本下降47%；车辆运输效率提高50%，装卸时效提高3倍，企业产出成效较显著。

（四）效益情况

项目实施后，企业营业收入增加了100万元，物流收入增加了80万元，带动人员就业等社会效益较明显。

五、主要经验与存在问题

（一）主要经验

一是围绕供应链推广物流标准化。项目围绕“米袋子”和“菜篮子”等供应链开展建设，通过“带尾板物流车+单元化物流”带托运输模式提高物流效率，积极推广标准化、单元化、机械化、智能化作业，全程实现“不倒盘、不倒筐”，平均装卸时间减少了80%，平均物流效率提高了54%，以可见的降本增效带动关联企业和社会其他企业积极参与标准化工作。二是积极推广物流标准化在农产品冷链领域的应用，通过提高物流效率降低物流成本，推进“山货出山”、“鲜活保鲜”，有效延长农产品在时间上和空间上的产业链条。

（二）存在问题

托盘租赁市场发育不完善。在托盘与周转箱租赁方面，我县的租赁市场发育尚不完善，很多企业倾向于自购资产的思维惯性，认为“租不如买”。 标准化试点时间短，物流标准化市场机制无法形成，试点成果尚未巩固。托盘循环共用体系尚未形成，造成带托运输返回困难。

六、建议

（一）坚持标准引领，建立长效机制

建议加强省级层面总体设计，从配套政策、资金扶持等方面建立物流标准化长效运行机制。

（二）政策向贫困地区倾斜

助力“山货出山”是武陵山片区农民脱贫致富和企业降本增效重要抓手，也是怀化精准扶贫的践行工程，建议省财政、商务部门制定政策标准时，向贫困地区倾斜。

附件1

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目支 出名称 | 2019年度商贸通载体建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省商务厅-流通处 |  |  |  | 实施单位 | 怀化轩琪进出口贸易有限公司 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 380 | 386.248 | 10 | 101.64% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 80 | 80 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  | 300 | 386.248 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 380万元 |  |  |  | 384.248万元 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 标准化托盘（个） | 20000 | 22000 | 10 | 5 |  |
|  |  |  | 相关模数周转筐（个） | 50000 | 67240 |  | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 带板配送率 | 上升10% | 15% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 包装耗材损耗率 | 下降30% | 8% | 5 | 3 |  |
|  |  |  | 货损率 | 降低10% | 50% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付是否及时 |  | 及时 |  | 5 |  |
|  |  |  | 装卸时效率 | 提高80% | 300% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 装卸成本 | 下降20% | 47% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 综合物流成本 | 下降5% | 7% | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 全年企业收入总额增幅（万元） |  | 100 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 物流货运总量（万元） |  | 80 | 10 | 9 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 带动就业人数 |  | 10 | 15 | 13 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 企业满意度（%） |  | 99% | 10 | 9 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效评价共性指标表（参考）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 98 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。