2020年度湖南省制造强省专项资金

绩效自评报告

- 项目单位基本情况

（一）项目实施单位基本情况

怀化大康九鼎饲料有限公司坐落于湖南省怀化市中方县工业园内，是一家集饲料生产、加工、销售为一体的民营科技企业，生产设计规模年产32万吨，总投资10332万元（一期猪料工程投入5832万元，二期禽料工程投入4500万元），所生产的产品涵盖了猪、鸡、鸭、鱼四大类，系列品种近百个。公司现有员工100余人，研究与试验等技术人员30余人。

我公司始终秉承“科技是第一生产力”理念，立足自主研发创新及技术引进，并与怀化学院建立了长期的产学研合作关系，旨在致力于技术创新及新产品的研究开发；公司现有授权实用新型专利1项，购买发明专利1项。本项目现有2项发明专利正在申请中：一种肉鸡的大米DDGS型配合饲料的制备方法（专利申请号：201811087691.8），一种肉鸡的大米DDGS型配合饲料（专利申请号201811088578.1）。2017年公司被认定为高新技术企业，2020年通过复审；同时，公司生产的九鼎饲料为“湖南省著名商标”和“湖南省名牌产品”；2018年，我公司建立企业技术中心和怀化市大康九鼎饲料工程技术研究中心；因此，我公司技术水平处于省内领先水平。

（二）2019年、2020年财务状况（单位：万元）

| 年度 | 产值/万吨 | 销售收入 | 利润 | 税金 | 固定资产 | 资产负债率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 8 | 22201 | 383 | 7 | 2912 | 25% |
| 2020 | 10 | 28477 | 514 | 46.8 | 2913 | 25% |

二、项目资金（含专项资金和自筹资金）管理情况

（一）项目总投资共计4500万元，其中固定资产投资3500万元，流动资产投资1000万元。资金来源：2020年12月25日获得政府专项奖补资金50万元，其余资金均为企业自筹。

（二）资金支出情况。项目新建年产12万吨绿色无抗畜禽饲料生产线1条，资金全部用于该生产线的主体厂房、原料车间、成品车间等土建项目，用于采购成套设备、筒仓加工设备、生物质锅炉、码垛机器人等相关生产设备30余台；资金支出完全做到专款专用、合理合规；财务管理制度健全，财务资料、账务处理规范。资金使用情况总体支出如下表所示：

| 投资方向 | 金额（万元） | 有无发票 |
| --- | --- | --- |
| 设备投资 | 1800 | 有 |
| 土建投资 | 1200 | 有 |
| 辅助工程及其它 | 500 | 有 |
| 原料采购、日常运营等流动资金 | 1000 | 部分有 |

如有资金违规使用、闲置等情况，应分析主客观原因。

（三）项目资金管理情况分析。主要包括项目管理制度的制订及执行情况。

三、项目完成情况

（一）申报时项目建设时间及主要内容

项目建设起止时间为2018年5月—2020年10月。

项目主要建设内容如下：

1）新建2475㎡主车间（五层）、1490㎡原料车间、1780㎡成品车间，项目总建设面积5745㎡；

2）厂区绿化、消防、道路硬化、给排水、供配电、排污等配套基础设施建设；

3）新增饲料成套系统筒仓加工设备、禽料设备成套系统、生物质锅炉及辅机全台套设备、码垛机器人系统等相关生产设备30余台/套；

4）新建年产12万吨绿色无抗畜禽饲料生产线1条。

5）拟申请专利2-3项。

（二）项目实施及完成情况

公司建立了相关的管理制度、提供了必要的项目实施支撑条件；项目基本按照项目申报时的内容及预定计划推进和完成。

四、项目产出效益

项目实施产出效益主要包括：

（一）经济效益。2020年新的生产线投入使用后，相较2019年度，公司产能和产值均有不同程度的增加，产能增加2万吨，产值提高6000万元，税收提高近300万元。

（二）社会效益。随着产能增加，既有效稳定了现有员工队伍，2020年度新增员工近20人，对促进当地人员就业、促进消费带来一定的贡献。

（三）生态效益。新项目实施后，设备均采用国内最先进的技术，节能降噪，排放均符合环保标准和要求。

（四）可持续影响效益。该项目通过技术创新，有效提高公司产能，增强企业的核心竞争力。

五、项目后续工作计划

继续完善，并办理项目相关的各类证件。

六、主要经验做法、存在问题、改进措施和建议：

无。

七、其他需要说明的问题：

无。

怀化大康九鼎饲料有限公司

2021年3月30日

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 年产12万吨绿色无抗畜禽饲料生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 怀化中方县工信局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 怀化大康九鼎饲料有限公司有限公司 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4500 | 4500 |  | 4500 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成年产12万吨饲料生产线建设。 |  |  |  |  |  | 完成年产12万吨饲料生产线建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 设备总投资金额 |  |  | ≥500万元 | 100% | 8 |  | 6.5 |  |  |  |
|  |  |  | 带动提质增效 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 项目内容匹配度 |  |  | 100% | 高度吻合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 |  |  | 100% | 100% | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施进度 |  |  | 按申报计划有序推进 | 按申报计划有序推进 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 成本节约率 |  |  | 单位根据申报材料中基本情况表预计目标填列 | 80% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 扩大企业生产能力 |  |  | 单位根据申报材料中基本情况表预计目标填列 | 80% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 促进市场占有率提升 |  |  | 100% | 80% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目拉动就业人数 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目建成后税收贡献额 |  |  | 单位根据申报材料中基本情况表预计目标填列 | 85% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 环境污染可控程度 |  |  | 效果良好 | 效果良好 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 节能减排效果 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 企业运行管理状况 |  |  | 良好 | 良好 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 提升生产数字化水平 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 职工和服务对象对项目实施效果的满意程度 |  |  | 90% | 85 | 9 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 设备总投资金额 |  |  | ≥500万元 | 100% | 8 |  | 6.5 |  |  |  |
|  |  |  | 带动提质增效 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 项目内容匹配度 |  |  | 100% | 高度吻合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 资金使用合规性 |  |  | 100% | 100% | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施进度 |  |  | 按申报计划有序推进 | 按申报计划有序推进 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 成本节约率 |  |  | 单位根据申报材料中基本情况表预计目标填列 | 80% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 扩大企业生产能力 |  |  | 单位根据申报材料中基本情况表预计目标填列 | 80% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 促进市场占有率提升 |  |  | 100% | 80% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目拉动就业人数 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 3 |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 项目建成后税收贡献额 |  |  | 单位根据申报材料中基本情况表预计目标填列 | 85% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 环境污染可控程度 |  |  | 效果良好 | 效果良好 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 节能减排效果 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效评价共性指标表（参考）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 100 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标