# 2020 年度湖南省制造强省专项资金

# 绩效自评报告

- 项目单位基本情况

- 项目实施单位基本情况 怀化市华恒莫来石有限公司成立于 2013 年 8 月 05 日，公司位于中方县工业园，占地面积约 50 亩。是一家服务于冶金，陶瓷，玻璃等高温行业的高新技术企业，注册资金 500 万元，其具体股份构成如 下：

# 公司股份构成：

# 1 文元贵 80% 货币资金 400.00万元 2 文武 20% 货币资金 100.00万元 合计 500.00

# 公司主要致力于莫来石和堇青石系列产品的研发和生产。公司拥有完整、科学的质量管理体系。公司现拥有固定员工 69 人，其中管 理人员 8 人，技术人员 8 人，销售人员 2 人，生产人员 51 人，其中 拥有大专及以上学历 10 人，占员工总人数的 16%，公司建立一套高效的生产经营管理体系，公司的经营管理机构为总经理领导下的四部 一室制，即财务部、技术部、销售部、生产部和办公室。

# 公司现拥有 自主研发的知识产权： 2 项发明专利、8 项实用新型专利。  1 一种机械式工业颗粒原料筛选装置 发明专利， 2 一种低膨胀系数堇青石 发明专利 ，3 一种莫来石型砂除铁装置 实用新型 ，4 一种便于铁渍清理的磁棒除铁机构 实用新型 ，5 一种花洒式喷头的粉尘处理装置 实用新型， 6 一种破碎辊的间距调节装置 实用新型， 7 一种石筛选装置上使用的进料斗 实用新型， 8 一种莫来石筛选装置 实用新型 ，9 一种莫来石原料破碎装置 实用新型 ，10 一种莫来石原料研磨装置

# 经过十多年的稳定发展，公司生产的“华恒致远”牌电熔莫来石、 合成莫来石、烧结莫来石、合成堇青石四大系列产品由于质量优良、 性能稳定赢得了客户的信赖，产品已畅销全国冶金，陶瓷，玻璃等高 温行业，不但国内市场需求大，而且畅销国外英国、美国、印度、韩 国、日本等国家和地区。近年来公司已经通过高新技术企业认定、科技型中小企业认定。 又获得国家安全生产监督管理总局监制的“安全生产标准化-三级企 业”、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司颁布的“百行先锋会员”、 中方县工商联颁发的“常委单位”等荣誉。公司在追求业务增长、科 技进步的同时也没有忘记回馈社会，一如既往的尽可能帮助需要帮助 的家庭，因此获得“助学和帮困爱心企业”荣誉称号。

# （二）2019 年、2020 年财务状况 公司近年来经济及社会效益良好，国家税务总局评价纳税信用等 级为 A。2019 年实现销售收入 2539.65 万元，上缴税收 160.61 万元， 利润 25.79 万元，总资产 3409.10 万元；2020 年公司实现销售收入 3045.99 万元，上缴税收 202.74 万元，净利润 71.35 万元，总资产 3733.15 万元，负债率 66%。近两年主营业务收入年均增长 20%。

- 项目资金（含专项资金和自筹资金）管理情况

- 资金（含专项资金和自筹资金）落实情况 本项目建设预计总投资 2100 万元，建设内容主要包括在现有基 础上改建厂房 3300 平方米，对原有的工艺设备进行技术升级，新增 全天然料莫来石生产线，购置雷蒙机、立式冲击破碎机、真空挤出机、 装载机、矿山专用设备、电振给料机等设备及相关的检测设备 20 多 台（套），形成年产 5 万吨合成莫来石产能。 本项目建设预计总投资 2100 万元，其中固定资产投入 650 万元； 厂房升级改造建设 380 万元，改建厂房 5000 平方米；其他辅助建设 175 万元；设备按照与调试 100 万元；建设厂区的环保绿化消防费用 30 万元；人员培训 15 万元；试生产、生产，检测不合格产品重新调 试合格 110 万元；铺底流动资金 640 万元。 本项目总投资全部由企业自筹资金解决。项目资金来源包括项目 利润、应收账款回收、企业现有货币资金等（其中包括申请 2020 年 度专项资金 50 万元）。 截止 2020 年 12 月底止，本次年产 5 万吨合成莫来石生产线技 术改造建设共计支出 2100 万元，其中：专项资金预算 20 万元，实际 到位 50 万元，到位率 100%；企业自筹资金 2050 万元，实际到位 2050 万元，到位率 100%。

- 资金（含专项资金和自筹资金）支出情况。 公司建立并完善了《专项资金管理制度》，明确了资金支付的审 批程序，项目单位均按照《专项资金管理制度》使用资金，项目支出 费用的具体内容对象、用途等事项明确、清晰，项目资金支出基本为 直接支出，不存在违规使用、挪用、占用的情形。 公司针对本项目年产 5 万吨合成莫来石生产线技术改造建设过 程中，做到了严格管理、合理使用，具体量化到资金使用上，一是严 格依照项目建设实施计划，坚决执行资金跟着项目走的原则，决不搞 计划外工程项目，在资金管理上，实行专人管理、专户储存、专账核 算、专款专用,严格财务手续与制度。二是加强对项目资金的监管力 - 5 - 度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金的专款专用。三是为 确保工程建设质量，在拨付施工单位资金时，采取预留工程质量保证 金制度，待项目竣工验收和运行后，经复检确无工程质量问题时，最 后才拨付质量保证金，从而有效避免工程返工和资金流失。 2020 年度共下拨专项资金 50 万元。截至 2020 年底，已拨付 50 万元，资金使用比例为 100%。项目资金主要应用于项目生产设备购 置费列支.支付凭证见附件发票。

- 项目资金管理情况分析 公司对本次年产 5 万吨合成莫来石生产线技术改造建设项目格外重视。实行项目负责人统一制度化管理，技术负责人组织科研具体 实施，中期进行评估考核，及时总结汇报。同时在项目实施过程中实 行三级管理、全方位控制：公司一级由总经理主抓项目，总体协调， 全面统筹管理；部门一级由技术部为主承担产品的研发、设计和研制 工作，公司各职能部门积极全力配合。技术把关由技术副总经理负责， 同时确定项目总体方案和技术路线的确定，协调工作衔接和总体进 度。技术方面由项目负责人负责，技术副总经理负责总体方案和技术 路线的确定，协调四个小组之间的工作衔接和总体进度的控制。经费 管理方面，专款专用，严格按照有关建设项目财务规定进行管理，任 何组织、个人无权截留、挪用。设立快速反应资金，用于有重大理论 或技术突破的子项目。在人才方面，本项目由项目负责人统一主持管 理，全面负责项目总体设计、组织协调和经费调配，由技术人员组织 成立专家小组，负责子课题的实施计划安排和具体实验工作。 - 6 - 为加强项目建设，实行项目负责人统一制度化管理，技术负责人 组织科研具体实施，中期进行评估考核，及时总结汇报。同时在项目 实施过程中实行三级管理、全方位控制：公司一级由总经理主抓项目， 总体协调，全面统筹管理；部门一级由技术部为主承担产品的研发、 设计和研制工作，公司各职能部门积极全力配合。技术把关由技术副 总经理负责，同时确定项目总体方案和技术路线的确定，协调工作衔 接和总体进度。

- 项目完成情况

- 申报时项目建设时间及主要内容 1、项目建设期限 2018.07-2020.06 2、项目建设主要内容 本项目在现有基础上改建厂房 3300 平方米，对原有的工艺设备 进行技术升级，新增全天然料莫来石生产线，购置雷蒙机、立式冲击 破碎机、真空挤出机、装载机、矿山专用设备、电振给料机等设备及 相关的检测设备 20 多台（套），形成年产 5 万吨合成莫来石产能。

- 项目实施及完成情况

- 项目计划投资 2100 万元，实际完成投资 2100 万元，占计划 投资的 1O0%，专项资金 50 万元已于 2020 年 12 月 16 日拨付到该公司账户，实行了专账管理，并全部用于项目建设；

- 项目完成了厂房升级改造建设任务，购置全天然料莫来石生 - 7 - 产线，购置雷蒙机、立式冲击破碎机、真空挤出机、装载机、矿山专 用设备、电振给料机等设备及相关的检测设备 20 多台（套），保证 了研发和生产的正常运行；

- 该项目已竣工投产，投产后生产运行良好，并具有良好的经 济效益和社会效益。

- 项目产出效益

- 经济效益 本项目已竣工，已达到 3000 万元，净利润 162 万元，缴税 72 万 元的目标。截至 2020 年底，营业收入为 3045.99 万元，利税 274 万 元。

- 社会效益 本项目实施后增加就业岗位 7 个，减少待业人口，给当地社会增 加稳定因素，同时改善地区经济结构、提高地区经济发展的速度。项 目建成之后，在促进区域经济发展上，在增加税收、促进就业和刺激 经济发展方面上凸显出坚实的基础和后劲的宏观经济效应，从而实现 在竞争中加快企业的发展，带动地方其它企业的成长。

- 可持续影响效益 公司通过多年努力完成了关键技术的研发，需要尽快实现成果转 化，满足国内外市场的需求，同时也加快公司产品结构调整，以推动 企业转型升级，提高核心竞争力，实现企业可持续发展。

- 项目后续工作计划

# 之后公司对本次技术改造项目进行全方面评估检查，从规划到落 实，从技术研发到生产技术等方面多次元探究分析，寻找不足之处， 进行完善优化，保证充分实现这次技改项目的投资价值，提升公司生 产水平和技术实力。

- 主要经验做法、存在问题、改进措施和建议 公司对于本项目产品的实施执行过程中主要存在的问题是资金 紧张以及人员技术研发水平跟不上等实际问题，公司针对这些问题， 正在加以积极解决，首先资金上是积极采取融资和开发新产品，并迅 速形成销售，同时加强资金回笼等方式加以解决；其次针对技术人员 的问题，公司更是密切关注，通过招聘、引进、自我培养等方式加以 解决。总之，公司期盼湖南省工信厅、湖南省财政厅等职能部门能加 强对本项目发展的支持和关注，同时公司更将继续努力，加大科技创 新平台和软实力的提升，为振兴我国民族工业作出更大贡献。

- 其他需要说明的问题 无

# 怀化市华恒莫来石有限公司

# 2021 年 3 月 2日

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 年产 5 万吨合成莫来石生产线技术改造建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中方县商务科技和工业信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 怀化市华恒莫来石有限公司有限公司 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2100 | 2100 |  | 2100 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 设备总投资金额 |  |  | ≥500万元 | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 带动提质增效 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 项目内容匹配度 |  |  | 100% | 高度吻合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 |  |  | 100% | 100% | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施进度 |  |  | 按申报计划有序推进 | 按申报计划有序推进 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 成本节约率 |  |  | 单位根据申报材料中基本情况表预计目标填列 | 80% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 扩大企业生产能力 |  |  | 单位根据申报材料中基本情况表预计目标填列 | 80% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 促进市场占有率提升 |  |  | 100% | 80% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目拉动就业人数 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目建成后税收贡献额 |  |  | 单位根据申报材料中基本情况表预计目标填列 | 85% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 环境污染可控程度 |  |  | 效果良好 | 效果良好 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 节能减排效果 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 企业运行管理状况 |  |  | 良好 | 良好 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 提升生产数字化水平 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 职工和服务对象对项目实施效果的满意程度 |  |  | 90% | 85 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 设备总投资金额 |  |  | ≥500万元 | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 带动提质增效 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 项目内容匹配度 |  |  | 100% | 高度吻合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 资金使用合规性 |  |  | 100% | 100% | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施进度 |  |  | 按申报计划有序推进 | 按申报计划有序推进 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 成本节约率 |  |  | 单位根据申报材料中基本情况表预计目标填列 | 80% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 扩大企业生产能力 |  |  | 单位根据申报材料中基本情况表预计目标填列 | 80% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 促进市场占有率提升 |  |  | 100% | 80% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目拉动就业人数 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 项目建成后税收贡献额 |  |  | 单位根据申报材料中基本情况表预计目标填列 | 85% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 环境污染可控程度 |  |  | 效果良好 | 效果良好 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 节能减排效果 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效评价共性指标表（参考）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 100 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。