2020年度湖南省制造强省专项资金

绩效自评报告

- 项目单位基本情况

（一）项目实施单位基本情况

湖南省中南桥梁设备制造有限公司成立于2012年1月，是国家高新技术企业，拥有特种设备（缆索起重机）A级制造资质。公司位于怀化市中方县湘商文化科技产业园内，占地50多亩，注册资金1500万元，总资产3500多万元。现有股东6人，职工80余人，各类专业技术人员30余人。拥有全自动抛丸清理线（Q6916-6），重型自动卷板机（W11S-80*3200）,数控激光切割机(GSII-4*26A-T1L1Z9)，数控钻床（CPM2000*1600）卧式车床（ST-C6030）,摇臂钻床（Z3080/25），卧式镗床（T68），等大型机械加工设备40多台套，已形成年产5000吨桥梁钢结构件的生产、加工能力。

公司生产的缆索起重机，索鞍，钢管拱架，装配式公路钢桥（贝雷架），滑轮组等设备和产品已广泛运用于高铁、高速公路特大型桥梁的建设施工中。

自主研发制造的LSQ-200t固定式缆索起重机是目前国内技术最先进、起重量最大的缆索起重设备。该类型设备先后运用于南广高铁肇庆西江特大桥，普宣高速普立特大桥，贵瓮高速清水河特大桥，张吉怀高铁酉水特大桥，莫桑比克马普托特大桥等国家重大基础设施建设项目和“一带一路”项目的建设施工中，取得了很好的经济和社会效益。

（二）2019年、2020年财务状况

- 2019年财务状况

2019年产值5800万元，主营业务收入5819.2万元，产生利润266.16万元，上缴税金100.49万元，年末固定资产净值为9271.22万元，资产负债率为50.19%。

- 2020年财务状况

2020年产值7500万元，主营业务收入6958.75万元，产生利润283.59万元，上缴税金191.41万元，较去年同比增长90.48%，年末固定资产净值为1332.82万元，资产负债率为49.02%。

二、项目资金（含专项资金和自筹资金）管理情况

（一）资金（含专项资金和自筹资金）落实情况

1、我公司申请扶持资金100万元，2020年10月10日由中方县国库支付核算中心支付制造强省专项资金50万元。

2、我公司申请银行贷款700万，其中中国银行400万，分别为2019年10月放款200万，2020年6月放款200万，中国工商银行2020年4月放款300万。

3、公司自筹资金1700万，主要以销售收入资金为主，关联单位帮扶支持。

（二）资金（含专项资金和自筹资金）支出情况。包括：资金支出使用的时间、范围，以及支出使用范围是否与项目建设需要相符；资金支出是否做到专款专用、合理合规；财务管理制度是否健全，财务资料、账务处理是否规范。资金使用情况需根据支出内容和方向汇总支出金额，并列表进行相关说明，如下表所示：

| 投资方向 | 金额（万元） | 有无发票 |
| --- | --- | --- |
| 土建投资 | 589.24 | 有 |
| 购入固定资产 | 571.98 | 有 |
| 专用生产线加工生产设备 | 1338.78 | 有 |
| 合计 | 2500 |  |

如有资金违规使用、闲置等情况，应分析主客观原因。

- 项目资金管理情况分析。主要包括项目管理制度的制订及执行情况。

- 项目管理制度

一、总则

1、工程质量管理工作是保证和提高工程质量的重要环节。我们应贯彻质量第一，预防为主的方针，切实加强施工质量的预控、检查和验收制度，便于发现问题，及时纠正。

2、工程质量管理部要牢固建立质量是企业的生命的思想，坚持预防为主，要从施工准备到竣工验收的各个环节上，进行技术监督、过程控制和质量检验，使产品的质量水平不断提高。

1）工程技术部门要监控与审核工程质量规划和施工方案，落实三级交底制度，检查规划与方案的实施过程，抓好科技进步和技术创新，推广十项新技术应用，提高工程质量品牌。

2）生产计划部门要坚持抓生产必须抓质量的要求，在落实生产计划的同时要明确工程质量要求，在不影响工程质量的前提下合理安排进度计划，要坚持做到上道工序质量不符合要求不得交付下道工序施工，要始终以严格的管理和合理的施工进度创造良好的施工生产环境，提供使顾客满意的精品。

3）材料部门供应的材料要符合材料质量标准，要严格材料采购、验收检测和使用管理制度，要及时了解和掌握施工现场所需不同材料和新材料的规格、性能以及应用要求的情况，做到为工程建设提供合格材料。

4）质量检查人员应持证上岗，应挑选工作责任心强，能坚持原则，具有较高技术水平和实践经验的人员担任。专职质量人员公司直接领导，应相对固定，不得任意调整。如因工作确需调动，需经公司主管部门同意。

5）专职质量检验员的配备，根据国家规定数据不低于企业职工总数的5，应满足企业质量管理的要求与能力。

6）质量检验人员应定期参加公司的质量活动。

7）全面质量管理是现代工业生产中一种科学的质量管理方法，企业的全体职工，都要学习和参加质量管理，为了取得经验，逐步展开，应建立质量管理小组，并开展活动。

二、公司各级的质量责任制

1、公司总经理是负责承担企业工程质量的法定代表人，对公司所承建工程的质量负全面责任。总经理委托总工程师或项目经理具体抓公司的工程质量。

2、总工程师或项目经理负责实施集团公司质量工作规划，指定质量管理目标，负责确定重点、重大工程的质量保证措施，总工程师或项目经理领导质量管理部和工程技术部，对工程质量进行具体工作。单位工程质量的评定，由质量管理部组织评定，总工程师审核验证。

3、各项目经理全面负责本项目工程质量和产品质量。分管的技术经理具体抓工程质量，有职有权。各项目经理应尊重技术经理在质量问题上的处理意见。项目部应根据具体情况定出质量管理目标，确定创优质目标工程，制定奖罚制度并以切实实施。并制定工程质量计划。

4、项目经理对在建工程的质量全面负责，项目工程师配合项目经理抓好工程质量控制，负责技术交底、过程检查处理、检验批和分项工程的评定验收，汇报和整改质量问题，项目经理在质量问题上应与项目工程师密切配合，尊重项目工程师在质量问题上的意见。

5、作业班组长主要抓好队组操作质量，提高工人技术素质。保证检验批和分项工程质量达到国家验收标准，不合格者推倒重来，多创优质产品，摆正质量同进度，质量同效益的辩证关系，在抓好质量基础上促工程进度，降低原材料的消耗。

三、公司质量管理部职责范围

1、认真执行百年大计，质量第一，质量是企业的生命的方针，在总工领导下，组织推动生产中的质量工作，贯彻、执行工程质量的有关政策、法令、制度、规范、规程及有关文件，有关规章制度。

2、在总工领导下，制订和完善工程质量奖罚方法，并组织实施，对分公司进行督促，检查执行情况。

3、经常深入现场，积极宣传，贯彻质量操作规程，对施工现场进行检查、监督，发现问题及时处理，并立即报告总工程师。

4、参与重点工程施工组织设计，施工方案的讨论，并对各项目进行监督、检查执行情况。

5、对职工做好质量教育，并经常对质量人员进行业务指导，并组织学习，不断提高业务水平和工作能力。

6、组织质量员定期活动，开展质量监督工作，提高质量员业务水平。

7、做好工程质量报表，做好分项工程质量月检查评定工作，并将分项工程月检查评定情况汇集上报下发。

8、在总工程师领导下，拟订目标管理项目，开展优质工程活动，做好组织评定及资料复查工作。

9、组织工程的基础、主体及竣工的验收工作，听取有关单位意见，提高工程质量。

10、收集顾客投诉意见，明确责任部门，按要求落实整改问题，使顾客得到满意。

四、材料、构件的质量验收

1所有进场的原材料及工具，供应部门应及时提供出厂证明或质量保证书。工地材料员要对所进材料的规格、数量及外观质量进行检查验收。

2、各种材料验收：要检查生产许可证、出厂合格证、验用证、进市许可证及质量保证资料，成品出产质量必须符合设计及验收标准，验收人员对成品规格、数量及外观质量进行验收。

3、所有由生产厂送进场的产品，项目经理在工地应进行检查验收，质量员进行质量抽查。到厂内提货的，应在厂内进行验收，发现质量存在问题，可拒绝接收。

4、现场材料必须按施工总平面图布置堆放整齐有序，场地要硬化，排水要畅通，特种材料要做好防潮、防火、防腐工作，保证材料在现场存放过程中的质量。

五、工程阶段验收

单位工程各阶段的验收工作

在该阶段工作完成后进行。单位工程阶段验收分壳体验收、性能测试；分项工程的质量控制资料和质量验收记录及安全和功能检测报告等。阶段验收由各项目部协助建设单位（或监理单位）邀请该工程的设计、监理、质监及公司的有关部门负责人参加。工程阶段验收按下列程序进行：项目工程师介绍工程概况和施工中质量控制情况，公司技术质量部门介绍质量检查结果。进行现场检测；汇集到会各方代表验收意见；进行主体工程验收签证或提出整改意见写成会议记录及验收报告。为确保单位工程竣工一次验收合格率达到100%，特规定公司所有工程，在完成合同内容后，必须通知公司质量管理部一起进行竣工工程的质量预验收。未经预验通过的工程不得报建设单位进行竣工验收。

六、整体验收

1工程整体验收

整体验收在预初验合格之后由建设单位组织设计、监理、施工等四方人员参加共同验收，验收时应做好验收准备，资料必须齐全，要作施工情况汇报，介绍工程质量概况，填写竣工验收记录，验收通过后共同签证，交付建设单位使用。

整体验收必须具备下列条件：

1完成了合同规定的各项工程的内容。

2各分部工程质量达到合格标准以上。

3工程技术资料正确、齐全。

4已签署工程质量保修证书。

5书面的施工情况汇报已完成。

屏蔽效能的验收及认证：工程结束后，由需方按国军标进行性能检测：

1如需方对测试结果有异议，可由供方、需方及由需方委托的权威检测单位组成联合验收小组，对屏蔽室的屏蔽效能进行复测认证，测试费用由需方负责。如性能未符合合同规定的指标，供方整修至达到合同要求，发生费用由供方负责。

2工程竣工验收一般按下列程序进行：介绍工程概况；介绍施工实况汇报工程质量情况；提出工程中尚未解决的问题并说明原因；验收人员实地查看验收工程；听取及汇总各方面的意见，评定质量等级；签字办好验收手续确定竣工资料、竣工决算，完成未了事项及工程结帐的制约日期。

3、其它项目的验收：屏蔽室安装结束后由需方派出专人按双方制订的合同有关要求，对该工程的电气、装饰通风安全及其它配置设备进行验收。

七、.本制度从2019年10月15日起执行。

2、项目资金执行情况

项目建设过程中，严格按照项目实施方案组织施工建工建设，足额配套落实自筹资金，该项目计划投资2500万元，实际投资2500万元，其中财政资金50万元，自筹资金2450万元。

（一）、生产场地及厂房费用589.24万元。主要用于购地及厂房费用，其中购地费用243万，厂房建设费用346.24万元。

（二）、专用生产线加工生产设备1338.78万元。主要用于生产线材料653.48万元，配件及消耗材料146.52万，生线产加工配建费538.78万元

（三）、固定资产共计投入资金571.98万元。主要用于购置生产设备。

三、项目完成情况

（一）申报时项目建设时间及主要内容

建设时间：  2019年10月~2020年12月

购置生产建设用地17.58亩，新建3000平方米重钢厂房一栋，用于扩大产能，其中一段约1000平方米新厂房用于建设新型、环保的自动化油漆喷涂生产线。建设6000平方米原材料和大型桥梁构件室外预拼装实验场，确保桥梁构件现场安装时的精度和质量。

- 项目实施及完成情况

主体钢结构厂房建设工程项目已于将2020于6月中下旬完成，6月底前完成喷砂房的建设施工、增加部分机加工设备如数控钻、新型摇臂钻、数控等离子下料机，自动埋弧焊机等和起重吊装设备，如电动单梁行车、龙门吊、半龙门吊等，完成设备安装调试工作，7月初投入使用。2020年11月启动自动化油漆喷涂生产线的建设工作，2021年3月底完成设备安装调试试运行及验收，现已形成年产1万吨桥梁钢结构制造加工能力，增加产能3000吨，桥梁专用施工设备产生产能力提高到20台（套）以上。生产自动化水平、设备智能程度显著提高，劳动生产效率明显提升，生产现场环境明显改善。

项目单位是否建立了相关的管理制度、提供了必要的项目实施支撑条件；项目是否按照项目申报时的内容及预定计划推进或完成等方面。

已建立相关管理制度，详见上传附件。

（三）偏差原因分析

项目实施内容已、项目进度或项目投入若与申报时描述的项目实施内容有差异，要求说明原因（如项目调整内容及报批程序和手续）。

项目实施内容与申报时描述的项目实施内容无差异。

四、项目产出效益

项目实施产出效益主要包括：

- 经济效益。与年度计划对比，反映项目实施所产生的经济效益，如企业效益增加、企业规模扩大等方面。

2020年全年产值7500万元，利润同期增长20万元，同期增长比率6.5%，

- 社会效益。与年度计划对比，反映项目实施所产生的社会效益，如就业和纳税、保障防疫物资生产或分派生产、配送等。

税收同期增长90万元，同期增长比率91%。新增就业岗位30多个。

- 生态效益。项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，如节能降噪等。

大型构件表面处理生产线（喷砂房）、自动化油漆喷涂生产线已投入使用后，完善了桥梁钢结构件末端处理工艺达、改善了工作环境、降低了环境影响，并且达到环保验收要求。

（四）可持续影响效益。如项目技术创新、企业核心竞争力、市场前景及风险、产品或服务市场预测、对产业发展的作用与影响等。

若实际产出效益与预期产出效益存在较大差异，请说明原因，可参考绩效评价指标表进行分析说明。

现已形成年产1万吨桥梁钢结构制造加工能力，增加产能3000吨，桥梁专用施工设备产生产能力提高到20台（套）以上。生产自动化水平、设备智能程度显著提高，劳动生产效率明显提升，生产现场环境明显改善。新增就业岗位30多个。预计2021年产值将更上一个台阶。

- 项目后续工作计划

从2021年开始计划年生产量增加至10000吨，销售额每年递增20%，税收增长10%，加大产品研发力度，加快产业发展，提高企业行业优势，提高生产效率，改善工作环境，实现生产自动化、智能化提质改造。

六、主要经验做法、存在问题、改进措施和建议

做好资金准备基础，提高工程管理能力，全面掌控工程进度，并做好工程质量监督工作，确保工程按计划、保质量顺利完成。

七、其他需要说明的问题

无

湖南省中南桥梁设备制造有限公司

2021年5月17日

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 重型桥梁钢结构件及设备生产线智能化改造提质升级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中方县商务科技和工业信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 湖南省中南桥梁设备制造有限公司 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2500元 | 2500 |  | 2500 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 设备总投资金额 |  |  | ≥500万元 | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 带动提质增效 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 项目内容匹配度 |  |  | 100% | 高度吻合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 |  |  | 100% | 100% | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施进度 |  |  | 按申报计划有序推进 | 按申报计划有序推进 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 成本节约率 |  |  | 单位根据申报材料中基本情况表预计目标填列 | 80% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 扩大企业生产能力 |  |  | 单位根据申报材料中基本情况表预计目标填列 | 80% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 促进市场占有率提升 |  |  | 100% | 80% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目拉动就业人数 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目建成后税收贡献额 |  |  | 单位根据申报材料中基本情况表预计目标填列 | 85% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 环境污染可控程度 |  |  | 效果良好 | 效果良好 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 节能减排效果 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 企业运行管理状况 |  |  | 良好 | 良好 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 提升生产数字化水平 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 职工和服务对象对项目实施效果的满意程度 |  |  | 90% | 85 | 9 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 设备总投资金额 |  |  | ≥500万元 | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 带动提质增效 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 项目内容匹配度 |  |  | 100% | 高度吻合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 资金使用合规性 |  |  | 100% | 100% | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施进度 |  |  | 按申报计划有序推进 | 按申报计划有序推进 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 成本节约率 |  |  | 单位根据申报材料中基本情况表预计目标填列 | 80% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 扩大企业生产能力 |  |  | 单位根据申报材料中基本情况表预计目标填列 | 80% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 促进市场占有率提升 |  |  | 100% | 80% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目拉动就业人数 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 项目建成后税收贡献额 |  |  | 单位根据申报材料中基本情况表预计目标填列 | 85% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 环境污染可控程度 |  |  | 效果良好 | 效果良好 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 节能减排效果 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效评价共性指标表（参考）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 100 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。