中方县公安局2020年度业务用房及派出所建设项目项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目背景及主要内容：我局共有派出所14个，十三五规划以及省公安厅“派出所建设三年行动计划”精神下达后，我局对基层派出所基础设施建设高度重视，通过摸清无房、危房和业务用房面积严重不足的派出所底数，科学规划建设方案，2015年至2018年经发改委立项新建了铁坡、铜湾、花桥3个派出所及公安业务技术用房。

项目实施情况：在项目组织实施过程中我局根据国家相关法律法规，结合我局实际制定了《中方县公安局财务管理办法》、《中方县公安局专项资金使管理办法》等规章制度，对专项资金管理使用工作做了统筹安排，统一部署，明确了职责和工作要求。同时我局严格按照规定程序实施基层派出所业务用房的项目建设，依照规定进行立项审批、规划选址、可行性研究、用地审批、编入投资计划、依法招标采购、严格监理施工、竣工验收、结算审查和资金支付等工作。

资金使用情况：业务用房及派出所建设项目共拨付595.18万元，实际执行595.18万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标：通过基层派出所业务用房的建设，有效落实了上级惠警政策。新派出所业务用房建成以后，环境优美、威严规范，正规化建设进一步加强，办公办案条件进一步优化。同时充分考虑方便服务群众，在选址时充分考虑群众的便利性，在设计时充分考虑群众的需求性，在建设中充分考虑群众的舒适实用性，用良好的硬件及软件环境为群众提供优质的服务，进一步密切警民关系，提高人民群众满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：按合同要求完成项目建设。

对象和范围：中方县业务技术用房、铁坡、铜湾、花桥派出所。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

根据项目支出绩效评价指标表进行绩效评价。

- 绩效评价工作过程。

2020年度，中方县公安局共新建了3个基层派出所办公用房，1个公安业务技术用房，房屋建设的质量标准均达到预计目标，资金使用率为100%。通过开展绩效评价，掌握部门工作进度、资金使用、制度建设和执行以及取得的成效情况，总结经验，找准问题，提出改进意见和建议，通过完善机制，加强管理、强化监督，保证部门工作及时完成、资金使用规范、安全、有效；提升管理水平，提高财政资金的使用效益和效率，为指导建始县公安局预算编制，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

县公安局根据《项目支出绩效评价共性指标表》对县公安局业务用房及派出所建设专项资金进行了绩效评价，评价得分为90分，等级为优。

业务用房及派出所建设专项资金项目的业务管理及财务管理都比较优秀，项目产出与项目效益达到预基绩效目标，整个专款资金项目运行较好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。通过县委常委会研究，经发改委立项。

（二）项目过程情况。年初预算1022.2万元，根据财政拨付资金状况、工程建设合同以及建设进度支付工程款，实际支付595.18万元。

（三）项目产出情况。3个基层派出所办公用房，1个公安业务技术用房。

（四）项目效益情况。通过基层派出所业务用房的建设，有效落实了上级惠警政策。新派出所业务用房建成以后，环境优美、威严规范，正规化建设进一步加强，办公办案条件得到了进一步优化，良好的硬件及软件环境为群众提供优质的服务，进一步密切了警民关系，提高了人民群众满意度。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）强化过程监管、严格履行合同

对业务用房及派出所基础建设过程进行全程监督管理，确保程序手续全规、确保工程质量达标，严格按照政府采购招标签订合同，依合同规定进行资金审核支付。

（二）加强规划编制、做好财政预算

要按照上级“派出所建设三年行动计划”要求，及对需要建设的派出所进行规划设计，纳入政府投资计划，根据政府投资计划做好项目建设财政资金的预算编制工作。

（三）加强专项资金的监督管理

业务用房及基层派出所基础建设资金建立资金拨付监管与管理责任制，制定资金拨付时间进度表，确保资金拨付各环节和时间点不出问题。制定相应的项目管理办法和专项资金管理办法，对建设资金实行专账管理、专门核算，保障建设资金的合理分配与使用，使其发挥出最大的经济效益和社会效益。

（四）健全档案资料管理

加强业务用房及基层派出所基础建设资料的收集管理，每个项目建立单独的基建档案，确保档案资料规范齐全，能够及时调阅查询。

六、有关建议

建设财政按预算及时足额保障经费，为项目正常运转提供有力支撑，部门继续加强各项资金管理，实现资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

七、其他需要说明的问题

无

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 业务用房及派出所建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中方县公安局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1022.2 | 1022.2 |  | 595.18 |  | 10 |  | 58.23% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1022.2 | 1022.2 |  | 595.18 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为新形势下公安工作提供便利，提升破案率，有效打击犯罪 |  |  |  |  |  | 2020年刑事案件发生率下降，破案率上升 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标：中方县业务技术用房建设项目、铁坡派出所、铜湾派出所、花桥派出所 |  |  | 1个业务用房、3个派出所建设 | 1个业务用房、3个派出所建设 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：中方县业务技术用房建设项目、铁坡派出所、铜湾派出所、花桥派出所 |  |  | 符合建筑要求及行业使用标准 | 基本符合要求，铜湾派出所出现房屋漏水现象 | 15 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标：中方县业务技术用房建设项目、铁坡派出所、铜湾派出所、花桥派出所 |  |  | 2020年建设完成 | 建设完毕 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：所有支出不超预算安排 |  |  | 1215.04万元 | 595.18万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 指标：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标：提升公安执行力和公信力 |  |  | 90% | 完成 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标：群众对公安工作更加满意 |  |  | 90%以上 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 6 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 6 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 6 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 92 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。