中方县住房和城乡建设局2020年度规划编制专项工作经费专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：2020年我局规划编制专项工作主要是城北片区概念性规划编制项目，以及对以前年度规划编制专项工作经费的支付。根据县委县政府对我县规划区域建设战略发展目标和县城发展建设的需要，经县领导同意2019年11月开始启动中方县城北片区概念性规划编制项目的前期工作。中方县城北片区概念性规划编制项目于2020年3月份进行政府采购相关程序，2020年4月份通过竞争性谈判方式确定湖南现代城市建设发展研究中为设计单位，合同价为27.68万元（共27．68万元，从年初预算预留中解决20．8万元，本级结余中解决6．88万元）。5月设计单位完成规划成果的编制，通过了中方县城乡规划技术审查会审查。2020年6月支付规划编制费用25万元。2020年支付以前年度规划编制专项款项目是：历史文化名城和传统村落建设规划41.2万元。

（二）项目绩效目标：

1、总体目标：通过开展2020年规划编制专项资金绩效评价，掌握绩效目标实现情况和取得的社会经济效益，发现问题，总结经验，提出改进意见和建议，加强财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益，更合理安排专项资金提供决策参考依据。

2、阶段性目标：完成中方县城北片区概念性规划编制项目的编制工作，并对规划编制专项资金进行绩效评价，保证项目绩效评价工作的连续性和完整性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、加强和规范规划编制专项工作经费管理，提高规划编制专项工作经费使用效益；

2、建立健全绩效评价机制，更好实现行规划编制专项工作经费绩效目标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则：（1）客观、科学、公正的原则；（2）综合绩效评价的原则；（3）定量分析与定性分析的原则；（4）统筹规划、稳步推进的原则；（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价方法：因素分析法。

3、评价指标体系详见附表。

（三）绩效评价工作过程

2021年7月初，成立了由本局潘科夫副局长主管，财务室牵头，城乡和人防建设管理股和建筑、人防工程管理股、科技与设计管理股负责的绩效自评工作领导小组。根据预算管理和绩效评价相关制度和文件，制定本次绩效评价工作的自评工作方案，向参与本次评价的股室下达绩效通知书，各股到项目现场实地核查、查询填报数据的真实性、准确性、完整性，再根据设定的评价指标、评价方法，并辅以问卷调查、工作座谈等方式进行定量和定性分析，得出最终结果。由财务室填写<<项目支出绩效自评表>>进行自评。然后再运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，组织开展绩效评价，撰写本项目的绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照《规划编制专项工作经费绩效评价指标体系》，评价工作组对2020年规划编制专项工作经费绩效进行评价的评分分值为92分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

1、项目立项：根据县委县政府对我县规划区域建设战略发展目标和县城发展建设的需要，经县领导同意2019年11月开始启动中方县城北片区概念性规划编制项目的前期工作。该项目立项依据充分、程序规范。

2、绩效目标：该项目设立了科学合理的绩效指标体系，一级指标三个，二级指标9个，三级指标13个，指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明化情况。

3、资金投入：项目资金预算根据上级下拨专项资金，接合项目投资实际情况，投资额与工作任务相匹配，资金分配额度合理，具有一定的科学性和合理性。

（二）项目过程情况：

１、项目资金到位情况分析

2020年县级财政安排资金66.2万元。

2、项目资金使用情况分析

2020年6月，支付中方县城北片区概念性规划编制项目25万元。2020年12月，支付历史文化名城和传统村落建设规划41.2万元。

3、项目资金管理情况分析

2020年规划编制专项资金绩及时足额拨付到位，没有出现违规使用资金行为，使项目的实施得到了资金的保障。资金的拨付有完整的审批程序和手续，建立了项目财务管理制度，即专户管理、项目资金预拔和清算、财务公开公示、实行质量保证金等四项制度。所有项目开支通过国库集中支付，施工单位领款时必须提供工程施工合同、工程结算单、发票等，财务手续齐全。

（三）项目产出情况

1、项目完成数量：截至绩效评价日，完成了对城北片区的总体规划，完成率100%。

2、项目完成质量：符合相关规定，竣工验收合格率100%。

3、项目实施进度：截至绩效评价日已完成2020年完成了对城北片区概念性规划的总体规划编制。

4、成本节约率：以预算资金完成绩效目标，成本控制情况良。

（四）项目效益情况

1、经济效益：通过完成了对城北片区概念性总体规划，使县城总体规划更加科学合理，有利于城北片区的房地产开发，带动全县经济高速发展。

2、社会效益：通过规划编制使县城规划更加合理， 基础设施更加完善，环境更加优美，公共服务设施更加完善，居民素质及文化建设得到提升，文化娱乐方式得到改善，社区管理更加规范，形成了路平地净，绿树环绕，乡风文明，管理民主的新风貌。

3、生态效益：通过对传统村落的规划编制使各村绿化率得到提升， 垃圾处理设施增加，生活污水有完善的排放系统，对生态环境有一定影响。

4、可持续影响：全面贯彻实施乡村振兴战略，实现农村人居环境大力改善。

5、群众满意度：通过对示范村实地考察、走访群众发放调查问卷，村民对乡村规划编制成果均感到满意或非常满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、一些乡村规划编制简单地套用其他地方的规划和建筑图纸，建设模式单一，建设风格雷同，主题表现不突出。

2、有些规划编制过于重视基础设施方面，对如何有利于农业生产、提高农业可持续发展能力、增加农民收入等方面重视不够。

六、有关建议

1、 建议项目实施单位在以后村庄规划中结合地方实际和文化特色，充分征求群众意见，结合村庄特点，建设具有独 特风格的美丽乡村。

2、加强污水排放系统规划编制，完善村庄布局规划。

七、其他需要说明的问题

无

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020规划编制专项工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中方县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 中方县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值 |  |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 66.2 |  | 66.2 | 10 |  |  |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 66.2 |  | 66.2 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成中方县城北片区概念性规划编制项目的编制工作 |  |  |  |  |  | 完成100% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 城北片区概念性规划建设规模（公顷） |  |  | 173.3 | 100% |  | 10 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 历史名城和传统村落个数 |  |  | 4 | 4 |  | 10 | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：规划编制合格率 |  |  | 100 | 100% |  | 10 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：规划编制合理性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成及时率 |  |  | 及时 | 及时 |  | 10 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制有效性 |  |  | 有效 | 有效 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  | 10 | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 居民村民居住环境改善 |  |  | 提高程度 | 很大提高 |  | 10 | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 垃圾处理设施完善 |  |  | 是否有利完善 | 有利 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 污水处理设施完善 |  |  | 是否有利完善 | 有利 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 实现农村大振兴战略 |  |  | 是否有利 | 有利 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 城市总体规划科学性 |  |  | 科学合理 | 科学合理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 群众满意 | 100% |  | 10 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |  |  |

附件2

项目支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 7 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 7 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 7 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 18 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 92 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标100