2022年地质灾害防治专项资金项目支出绩效自评报告

根据专项资金支出绩效评价工作要求，规范专项资金的管理，提升财政资金管理科学化、规范化和精细化水平，对地质灾害防治专项资金进行绩效评估，现将我县2022年度地质灾害防治专项资金绩效自评情况汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

地质灾害防治工作紧紧围绕确保人民群众生命财产安全和全县经济社会发展大局，立足工作实际，认真开展地质灾害防治工作，以实现零伤亡为目标开展了各项工作。

2、项目主要内容及实施情况

2022年地质灾害防治专项资金项目为综合防治体系建设项目、地质灾害搬迁避让项目。综合防治体系建设项目是开展群测群防、巡查排查、宣传演练、技术服务和应急处置等；地质灾害搬迁避让是开展受灾群众房屋搬迁。

3、项目的资金投入和使用情况。

2022年，县财政拨付地质灾害防治专项资金127.6424万元，其中地质灾害综合防治体系建设项目安排专项资金47.6424万元，全额支付；地质灾害搬迁避让项目安排专项资金80万元，全额支付。

（二）项目绩效目标。

- 总体目标

地质灾害防治股主要承担全县地质灾害防治工作，管理全县地质工作，编制全县地质灾害防治规划并监督检查执行情况。承担地质灾害的预防和治理工作。

2、年度目标

（1）完成地质灾害综合防治体系建设，建立群测群防体系、开展地质灾害巡查排查、宣传演练、技术服务和应急处置工作。

（2）完成 2017年地质灾害搬迁避让项目2户, 2018年地质灾害搬迁避让项目14户, 2020年地质灾害搬迁避让项目4户。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

为贯彻落实省委省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公众服务水平，开展财政专项项目绩效评价工作。项目绩效评价是对项目从申报到结束全过程的总结和提炼，是项目完成与否、完成好坏的最后把关。通过开展中方县2022年地质灾害防治项目绩效评价，可以确保项目主管部门和资金投入方获知该项目进展情况，满足检查项目进展情况的需求，进一步确认项目组织对项目承诺的实现程度，并作为预测项目建设终结绩效的依据，作为考核工作成果和实施奖惩的依据。同时总结经验，分析存在问题及原因，提出对策建议，为相关部门决策、管理提供参考依据，为以后专项资金及同类专项资金安排提供重要依据。

- 绩效评价对象

2022年综合防治体系建设项目、地质灾害搬迁避让项目的使用绩效。

- 绩效评价范围

评价范围为2022年度地质灾害防治专项资金项目的项目决策情况、项目实施情况、项目完成情况、项目资金及使用情况、项目产出效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

项目绩效评价应遵循综合全名性原则、主导性原则、动态性原则、可操作性原则、经济性原则。

2、评价指标体系

本次评价指标体系分项目决策、项目过程、项目产出、项目效益共4项一级指标，细分二级指标和三级指标，进行综合评价。评价指标体系详见（附件2）。

### 3、评价方法

### 绩效评价方法主要采用比较分析法、因数分析法、公众评判法等。

## （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作由中方县自然资源局组织实施，按照绩效评价工作方案具体开展。具体分为四个步骤：

1、前期准备阶段

一是成立项目组。根据该项目评价特点，专门抽调技术人员成立项目绩效评价项目组，确保评价结果准确、客观。二是学习规范。组织技术人员认真学习相关规程规范和文件要求，深入分析最新精神。三是制定方案。在学习规程要求和文件精神基础上，制定可行的评价工作方案，确定合理的工作组织形式、时间节点、质量要求、成果内容及形式等。

2、资料整理阶段

一是资料收集。对本次绩效涉及的资料进行全面的收集。二是整理分析。评价项目组专门组织人员按照绩效评价的原则、思路和方法，对收集的资料进行全面整理和汇总，并对缺少的资料进行补充调查。三是补充调查。

3、绩效评价阶段

按照既定的绩效评价思路和路线方法开展绩效评价工作，根据构建的评价指标体系对2022年度地质灾害防治专项资金项目进行综合绩效评价；总结项目决策情况、项目实施情况、本单位管理制度情况、项目资金及使用情况、项目产出效益情况等基本内容，撰写评价报告。

4、成果报备阶段

完成评价成果的报备并按照反馈意见进行修改完善。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目立项分析：项目立项符合法律法规、相关政策、县发展规划及部门职责。

绩效目标分析：项目的设定依据充分，符合实际，绩效指标清晰，具有合理性和明确性。

资金投入分析：项目相关的技术指标和数据来源准确，相关预算标准来源于自然资源部、财政部和省财政厅颁发的相关标准，所用预算标准可靠，并充分考虑了专项资金项目的主要特点，编制方法基本正确。项目经费预算编制较为合理可行，资金分配合理。

## （二）项目过程情况

资金管理分析：项目合计到位资金127.6424万元，资金到位率100%，全部为县财政拨付专项资金。截至2022年12月31日，项目合计支出金额127.6424万元，无结余资金，预算执行率100%。项目未虚列项目开支，不存在擅自转包项目、改变项目设计、调整项目经费预算等行为，未截留、挪用、挤占项目经费、随意转拨项目资金。在项目预算执行过程中做到专款专用、专账核算，保证了项目按时保质保量的完成。在项目成本费用支出中，经费使用合理，无任何违规违纪情况发生。

组织实施分析：项目由县自然资源局制定相应的财务和业务管理制度，项目实施符合相关法律法规的规定，各项目的合同书等资料齐全并及时归档，有相关的人员及信息技术支撑。

## （三）项目产出情况

产出数量分析：支付了2021年度地质灾害综合防治体系建设47.6424万元；完成了地质灾害搬迁避让20户，支付了补助资金80万。并对各种资料进行整理归档。

产出质量分析：各项目严格按照省自然资源厅及中方县人民政府的要求，完成了工作方案中要求的各项工作任务，成果质量达到预期目标，相关工作成果得到省厅及县政府的高度认可。

产出时效分析：各项目严格按照工作方案的要求，在各个时间节点完成全部工作任务，项目完成及时。

产出成本分析：各项目经费执行率为100%。项目执行过程中，厉行节约，坚持从严从简降低项目成本，坚持依法依规严格按程序办事，坚持严格控制经费支出。

## （四）项目效益情况

经济效益分析：地质灾害防治各项工作，对土地资源的保护和开发利用具有重要意义，对促进全县经济社会发展意义重大。

社会效益分析：地质灾害防治工作，有利于提高人民群众防灾避险能力，确保人民群众生命财产安全。

可持续影响分析：地质灾害防治工作，确保人民生命财产安全，生态修复，保障可持续发，推动经济社会的可持续发展。

环境生态效益分析：地质灾害防治工作，提高生态环境质量。

社会公众或服务对象满意度分析：各项目严格按照国家和省自然资源厅及县人民政府的相关要求，按时完成了各项工作任务，工作成果丰厚，得到上级部门高度认可。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：所有项目严格按照财务管理制度，逐级签字付款，包括地质灾害防治股、县自然资源局、县财政审核签字。项目所需付款均由财政统筹安排。

存在的问题及原因分析：我县属于地质灾害多发区，且矿业活动频繁，每年投入的资金较少，且未及时拨付，主要原因是县财政困难。

- 有关建议

建议县财政及时拨款地质灾害防治专项资金，根据省市文件要求“县市区地质灾害防治年度经费不少于100万元。”每年安排全县地质灾害防治资金100万元。

- 其他需要说明的问题

综合防治体系建设宣传演练和应急处置项目专项资金按照比例拨付到乡镇，由乡镇组织实施。

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年地质灾害防治专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中方县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 地质勘查修复股 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200 | 127.6424 |  | 127.6424 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成综合防治体系建设、搬迁避让项目、 和地质灾害治理及应急处置项目建设。 |  |  |  |  |  | （1）完成地质灾害综合防治体系建设，建立群测群防体系、开展地质灾害巡查排查和宣传演练工作。 （2）完成2017年地质灾害搬迁避让项目2户，2018年地质灾害搬迁避让项目14户，2020年地质灾害搬迁避让项目4户。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：综合防治体系建设 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：搬迁避让 |  |  | 20 | 20 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按要求是否达标 |  |  | 达标 | 达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：是否按时完成 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1: 综合防治体系建设 |  |  | 47.6424万元 | 47.6424万元 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：地质灾害搬迁避让 |  |  | 80万元 | 80万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 指标1：地质灾害治理确保人民生命财产安全 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：生态修复 |  |  | 长期 | 长期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：保障人民群众生命财产安全, 提高人民群众防灾避险能力，确保人民群众生 |  |  | 长期 | 长期 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：有利于改善生态环境,提高生态环境质量 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保障生态环境，推动可持续发展,推动经济社会的可持续发展 |  |  | 长期 | 长期 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 7 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 7 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 7 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 19 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 7 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  | 94 |

注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。