| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年湘西地区开发产业发展专项资金建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中方县发展和改革局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中方县全域旅游投资有限公司、怀化大康九鼎饲料有限公司、怀化华汉茶业有限公司 |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) |  | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 8873.6 |  |  | 8873.6 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 389 |  |  | 389 |  | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 8484.6 |  |  | 8484.6 |  | — | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成2019年大湘西地区文化生态旅游精品线路乡村旅游精品景区建设项目（含景区、标志牌）。 |  |  |  |  |  | 完成了乡村旅游扶贫示范村板山场景区项目、县精品线路旅游交通标志体系提升一期项目、怀化大康九鼎年产12万吨饲料生产线、县华汉茶叶有限公司茶叶公共品牌建设项目。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：提质升级乡村旅游景区1个、标识标牌、重点特色产业奖补、生产性提升改造、参展 |  |  | 11 | 11 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目开工率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：质量可控性 |  |  | 完成验收合格率 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 按计划完成项目验收 | 按计划完成项目验收 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：湘西地区开发产业发展专项资金 |  |  | 389 | 389 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：成本控制管理 |  |  | 总投资控制8873.6万元 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1：新增旅游收入 |  |  | 10万元 | 10万元 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：拉动固定资产投资 |  |  | 7400万元 | 7400万元 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：新增游客 |  |  | 7000人次 | 7000人次 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：培育壮大骨干企业及特色优势产业 |  |  | 带动“三农”强劲，增加龙头企业的竞争力 | 带动“三农”强劲，增加龙头企业的竞争力 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：水土保持率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提升精品线路品牌及企业品牌影响力 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |