建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称： 中方县泸阳镇芙蓉中学建设项目

工程编号： 43122119121201186

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本信息 | 建设单位 | 中方县教育局 | 企业信用代码 | 11431221006731242J |
| 具体地点 | 中方县泸阳镇 |
| 投资类型 | 政府投资建设项目（房屋建筑） | 项目类别 | 建筑工程 |
| 建设工程规划许可证编号 | 建规〔建〕字第2019103002号 |
| 立项文号 | 中县发改〔2019〕83号 |
| 立项批准机关 | 中方县发展和改革局 |
| 立项批复时间 | 2019-10-28 | 立项机关级别 | 区县级 |
| 总面积（平方米） | 7206.7 | 总投资（万元） | 2342.31 |
| 建设性质 | 新建 | 工程用途 | 科教文卫建筑 |
| 建设规模 | 新建教学楼建筑面积7348.58平方米、外立面改造面积6625平方米、运动场面积4828.3平方米、旧房拆除5476平方米等。投资约2342.31万元。 |
| 计划开工 | 2020-2-28 | 计划竣工 | 2020-9-29 |
| 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 43122119121201186-BZ-001 | 开标时间 | 2019-12-09 |
| 中标金额(万元) | 2342.31 | 面积(平方米) | 7206.7 |
| 发包单位名称 | 中方县教育局 | 中标单位名称 | 浩天建工集团有限公司 |
| 招标代理机构 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 联合体承包单位名称 | 怀化市建筑设计研究院 |
| 项目负责人 | 吴鑫平 | 项目负责人证书编号 | 湘243141537473 |
| 工程概况 | 总建筑面积为7500㎡。一栋旧房拆除工程、教学楼重建工程、多栋建筑外立面改造工程、新建运动场工程；新建教学楼建筑面积为7348.58㎡，外立面改造面积6625㎡，运动场面积4828.3㎡，旧房拆除5476㎡。 |
| 中标范围 | 建设规模范围内的设计、采购、施工总承包。总承包的设计应包括：建设项目初步设计优化、施工图设计及施工后续服务； |
| 施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2020FW01877(431200)-S180230128-SH | 审查完成日期 | 2020-06-22 |
| 勘察单位名称 | 怀化市建筑设计研究院 | 勘察单位企业信用代码 | 91431200188881689Y |
| 施工图审查机构名称 | 湖南省佳捷审图有限公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 91430111395840476M |
| 建设规模 | 新建教学楼建筑面积7348.58平方米、外立面改造面积6625平方米、运动场面积4828.3平方米、旧房拆除5476平方米等。投资约2342.31万元。 |
| 施工合同信息施工合同信息 | 合同名称 | 中方县泸阳镇芙蓉中学建设项目设计、采购、施工等总承包（EPC） |
| 合同类别 | 工程总承包 | 承包单位 | 浩天建工集团有限公司、怀化市建筑设计研究院 |
| 合同编号 | ZFZB\_2020\_001 | 合同金额（万元） | 2342.31 |
| 项目负责人 | 吴鑫平 | 身份证号码 | 430626\*\*\*\*\*\*\*\*4817 |
| 建设规模 | 新建教学楼建筑面积7348.58平方米、外立面改造面积6625平方米、运动场面积4828.3平方米、旧房拆除5476平方米等。投资约2342.31万元。 |
| 合同承包内容 | 中方县泸阳镇芙蓉中学建设项目设计（含地勘、审图、预算编制）、工程施工、教学设备采购；工程概况：总建筑面积7500平方米。旧房拆除工程、教学楼重建工程、多栋建筑物外立面改造工程、新建运动场工程等；主要内容为：新建教学楼建筑面积7348.58平方米、外立面改造面积6625平方米、运动场面积4828.3平方米、旧房拆除5476平方米等。投资约2342.31万元。 |
| 合同签订日期 | 2020-02-10 | 记录登记时间 | 2020-07-08 |
| 计划开工日期 | 2020-02-28 | 计划竣工日期 | 2020-09-29 |
| 合同工期 | 240 | 质量目标 | 合格 |
| 监理合同信息 | 合同编号 | GF-2012-0202 | 合同名称 | 中方县泸阳镇芙蓉中学建设项目监理合同 |
| 承包单位 | 湖南众鑫工程咨询监理有限公司 | 签订日期 | 2020-2-21 |
| 合同金额 | 95800 | 合同记录登记时间 | 2020-2-21 |
| 计划开工日期 | 2020-2-21 | 计划竣工日期 | 2020-9-21 |
| 合同工期 | 210 | 质量目标 | 合格 |
| 建设规模 | 签约酬金玖万伍仟捌佰元。 |
| 合同承包内容 | 监理范围包括本工程基础、主体、装修、室外附属工程等分部分项工程。 |
| 施工许可信息施工许可信息 | 工程名称 | 中方县泸阳镇芙蓉中学建设项目 | 施工许可证编号 | 4312212020071718-01# |
| 施工企业 | 浩天建工集团有限公司 | 监理企业 | 湖南众鑫工程咨询监理有限公司 |
| 设计企业 | 怀化市建筑设计研究院 | 设计项目负责人 | 曾辉 |
| 勘察企业 | 怀化市建筑设计研究院 | 勘察项目负责人 | 周睿 |
| 合同金额（万元） | 2342.31 | 面积（平方米） | 7206.7 |
| 发证日期 | 2020-7-17 | 合同工期 | 240 |
| 合同开工日期 | 2020-02-28 | 合同竣工日期 | 2020-09-29 |
| 建设规模 | 新建教学楼建筑面积7348.58平方米、外立面改造面积6625平方米、运动场面积4828.3平方米、旧房拆除5476平方米等。投资约2342.31万元。 |
| 项目负责人 | 吴鑫平 | 项目负责人身份证号码 | 430626\*\*\*\*\*\*\*\*4817 |
| 项目负责人证书编号 | 湘243141537473 |
| 技术负责人 | 汪迟彬 | 技术负责人身份证号码 | 430124\*\*\*\*\*\*\*\*4884 |
| 技术负责人证书编号 | B08043010000000499 |
| 总监理工程师 | 文奇聪 | 总监理工程师身份证号码 | 432502\*\*\*\*\*\*\*\*6511 |
| 总监理工程师证书编码 | 35006393 |