中方县住房保障服务中心2022年度保障性安居工程项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、公共租赁住房补贴项目概况

公共租赁住房补贴主要是针对城镇低保户和外来务工人员住房困难的家庭发放的住房补贴，2022年我县租赁补贴发放任务为50户，按照《关于加强城镇住房保障家庭租赁补贴发放工作的通知》和《中方县公共租赁住房租赁补贴发放办法》的通知。各社区（居委会）、中方镇人民政府、铁坡镇人民政府、泸阳镇人民政府、花桥镇人民政府、铁坡镇人民住房、桐木镇人民政府、新路河镇人民政府、民政局、住房保障服务中心，逐步对申报2022年第一至四季度租赁补贴对象的相关资料进行了审核，按照低保、低收入住房困难家庭租赁补贴发放标准按450元/季度，城镇中等偏下收入住房困难家庭、新就业无房职工、稳定就业外来务工人员的租赁补贴发放标准按375元/季度。

- 棚户区改造项目概况

- 中方县 2022 年城中村棚户区改造项目拟征收房屋200户，涉及人口 563 人，征收房屋面积 5.24 万平方米。项目征收范围土地面积约 3032 亩，征收范围主要位于中方县城铜锣片区（滨江路以东、怀黔路以西、滨江北路以南、迎松路以北）。该项目主要由县征收安置服务中心负责实施完成，全部采取货币安置补偿方式对被征收人房屋价值进行补偿。由政府牵线搭桥，各开发商支持配合，棚改安置户根据需要自行购买县城区域内的商品住房或购买限价房予以安置，部分已购买新房的安置户也可直接实行货币补偿等。

- 项目绩效目标

- 1、公共租赁住房补贴项目

- 2022年发放任务为50户，2022年预算资金为10.8万元，2021年12月10日下发公共租赁住房租赁补贴中央资金14万元。第一季度发放公租住房租赁补贴41户（发放补贴资金1.815万元）、第二季度发放公租住房租赁补贴38户（新增0户，退出3户，发放补贴资金1.7025万元）、第三季度发放廉租住房租赁补贴49户（新增11户，退出0户，发放补贴资金2.1975万元）、第四季度发放廉租住房租赁补贴50户（新增2户，退出1户，发放补贴资金2.235万元）。全年累计完成发放租赁补贴50户，新增18户，退出19户，全年发放租赁补贴资金7.95万元。用于公租房小区支出6.05万元。

- 2、棚户区改造项目绩效目标。

- 2022 年城中村棚户区改造项目已签订征收安置协议 200户，征收安置200户协议签订任务已完成。涉及人口 559人，征收房屋面积 4.21 万平方米。目前已开具安置购房券 3845.93 万元（含已支付252万元，实际为3593.93万元），已兑换支付安置购房券572.87 万元（含中央资金311万元），已支付完成征收补偿款 1749 万元，合计完成支付2321.87万元（包括上级专项补助资金 311万元:其中中央专项资金238万元、省级补助资金 73 万元）。根据审计统计口径，棚户区改造任务完成标准为80㎡/户，2022年我县商品房均价为3500元/㎡，合计每户28万元。2022年棚户区改造任务200户计划支付5600万元，我县实际完成5915.8万元，超额完成315.8万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对2022年城镇保障家庭租赁补贴情况和城镇棚户区改造征拆资金进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金的使用是否有效。为今后安排财政资金提供重要依据。同时总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，进一步完善我县绩效评价工作体系。

对象和范围：用于城镇低保、低收入、稳定就业外来务工人员以及城镇棚户区改造内所有资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

1、评价原则。

（1）目标导向、依法评价。依据相关法律法规对城镇棚户区改造内所有资金和城镇保障家庭租赁补贴发放政策规定开展绩效评价。

（2）科学规范、分级实施。评价方法和指标设计科学合理，评价流程统一规范，评价数据真实准确；

（3）客观公正、公开透明。绩效评价工作坚持实事求是、从客观实际出发，以全面真实的事实和数据为依据，按照公开、公平、公正的原则开展。

2、评价指标体系

（1）项目产出。数量指标即2022城镇保障家庭租赁补贴发放和征拆对象是否均纳入到评价范围。质量指标即是否按照文件要求审核发放对象。时效指标即足额及时发放补贴和征拆资金。成本指标即2022城镇保障家庭租赁补贴资金使用情况和城镇棚户区改造争取上级资金力度。

（2）项目效益。包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标：保障低收入和中等偏下收入已经务工人员住房困难人群的住房需求和城中村居民生活质量，体现社会公平、公正。

（3）居民满意度。2022城镇保障家庭租赁补贴人员家庭和城中村棚户区居民满意度调查。

3、评价方法。

（1）自评。由县住房保障服务中心对本地区2022城镇保障家庭租赁补贴发放和城中村棚户区改造征拆资金绩效评价工作开展自评，逐项说明评分理由，附带评分依据。

（2）复评。县财政厅根据报送的绩效自评报告，对本地区2021城镇保障家庭租赁补贴发放和城中村棚户区改造征拆资绩效评价工作开展复评。

绩效评价结果实行百分制，根据指标因素评价计算得分。评价结果划分为四个等级：评价总得分在90分(含)以上为优秀；75(含)－90分为良好；60(含)－75分为合格；60分以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。2023年7月10日前，县住房保障服务中心根据《关于开展2022年度财政项目支出绩效自评工作的通知》（中财绩〔2023〕171号），提出项目单位自我评价、绩效评价工作现场评价等工作要求。

2、组织实施。

2023年7月20日前，绩效评价工作组实施现场评价。采取听取情况介绍、检查财务会计资料、检查项目的实施与管理、验收及档案管理等资料、问卷调查、实地走访等必要的工作程序进行现场评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对涉及2022城镇保障家庭租赁补贴人员家庭、涉及城中村棚户区改造居民及其所属的相关单位进行走访调查，相关单位及其本人肯定和认可城镇保障家庭租赁补贴发放工作及城中村棚户区改造工作，认为发放、补助工作在坚持在国家统一政策目标指导下，住房补贴的发放贯彻城镇低保、低收入住房困难的家庭，应保尽保的原则，以保障城镇低保、低收入、外来稳定务工人员住房困难家庭的住居需求，保障城中村脏乱差的区域。

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升预算管理水平，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关规定，从产出指标、项目效益指标、居民满意度等综合分析评价综合得分为100（祥见附件一），财政支出绩效为优秀。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。2021年经县人民政府同意，向省住建厅申报2022年度任务。

- （二）项目过程情况。2021年底，省住建厅对我县申报的任务进行批复（租赁补贴50户，棚户区改造200户），补助资金325（租赁补贴14万元，棚户区改造资金311万元）万元。2022年我中心按季度发放租赁补贴7.95万元，剩余6.05万元用于公租房基础设施建设。2022 年城中村棚户区改造项目已签订征收安置协议 200户，征收安置200户协议签订任务已完成。涉及人口 559人，征收房屋面积 4.21 万平方米。目前已开具安置购房券 3845.93 万元（含已支付252万元，实际为3593.93万元），已兑换支付安置购房券572.87 万元（含中央资金311万元），已支付完成征收补偿款 1749 万元，合计完成支付2321.87万元（包括上级专项补助资金 311万元:其中中央专项资金238万元、省级补助资金 73 万元）。根据审计统计口径，棚户区改造任务完成标准为80㎡/户，2022年我县商品房均价为3500元/㎡，合计每户28万元。2022年棚户区改造任务200户计划支付5600万元，我县实际完成5915.8万元，超额完成315.8万元。

- （三）项目产出情况。产出指标（考核分50分，自评得分50分）。

1.数量指标（分值12分，自评得分12分）。

（1）2022城镇保障家庭租赁补贴发放年初预算发放户数50户，预算金额为10.8万元，实际发放人数50户，发放金额7.95万元。

（2）2022年城中村棚户区改造项目指标为200户，预算资金为152万元，实际完成任务200户。

2.质量指标（分值14分，自评得分14分）。

（1）2022城镇保障家庭租赁补贴人员，根据中方县住房和城乡建设局、中方县财政局、中方县住房保障服务中心联合下发的《关于印发<中方县公共租赁住房租赁补贴发放办法>的通知》〔中建字（2019）29号〕文件精神，根据发放对象的实际情况合理分配，通过公示无异议。

（2）2022年城中村棚户区改造项目200户任务，支付征拆资金前，资料齐全，资金全部到户到人，真正做到精准。

3.时效指标（分值12分，自评得分12分）。

（1）2022城镇保障家庭租赁补贴发放是按季度分开发放，于2022年2月组织实施，于2021年12月25日前全部发放到位，确保了2022城镇保障家庭租赁补贴及时发放到位。

（2）2022年度城镇棚户区改造项目，于2022年1月组织实施，按照规划要于2023年12月完成，根据根据审计统计口径，棚户区改造任务完成标准为80㎡/户，2022年我县商品房均价为3500元/㎡，合计每户28万元。2022年棚户区改造任务200户计划支付5600万元，我县实际完成5915.8万元，超额完成315.8万元，超前完成1年。

- 成本指标（分值12分，自评得分12分）。

（1）我县2022城镇保障家庭租赁补贴发放年初预算金额10.8万元，争取上级补助资金14万元，截至2022年12月25日，2022城镇保障家庭租赁补贴实际发放7.95万元剩余6.05万元用于公租房基础设施建设。未出现截留等情况，且为县本级财政节省10.8万元。

（2）我县2022年城中村棚户区改造年初预算金额为152万元，争取上级补助资金311万元，已全部支付到位县本级财政节省152万元。

- （四）项目效益情况。效益指标方面（考核分为30分，自评得分30分）

1.经济效益指标（分值8分，自评得分8分）。

（1）租赁补贴发放坚持在国家统一政策目标指导下，住房补贴的发放贯彻城镇低保、低收入住房困难的家庭，应保尽保的原则，以保障城镇低保、低收入、外来稳定务工人员住房困难家庭的住居需求，解决部分资金来源。

（2）城镇棚户区改造坚持已城中村棚户区改造为标准，解决城中村“脏乱差”的问题，解决城中村居民购房成本。

2.社会效益（分值8分，自评得分8分）。

（1）租赁补贴发放坚持在国家统一政策目标指导下，住房补贴的发放贯彻城镇低保、低收入住房困难的家庭，应保尽保的原则，以保障城镇低保、低收入、外来稳定务工人员住房困难家庭的住居需求，体现社会公平公正。

（2）通过城镇棚户区改造，不断增强城中村居民幸福感。

3.生态效益指标（分值8分，自评得分8分）。

（1）发放租赁补贴，不断优化住房保障方式，深化住房制度改革，解决城镇低保、低收入住房困难的家庭，应保尽保的原则，以保障城镇低保、低收入、外来稳定务工人员住房困难家庭的住居需求。

（2）通过城镇棚户区改造，不断改善城镇棚户区居民居住环境。

4.可持续影响（分值6分，自评得分6分）。

（1）坚持在国家统一政策目标指导下，住房补贴的发放贯彻城镇低保、低收入住房困难的家庭，应保尽保的原则，以保障城镇低保、低收入、外来稳定务工人员住房困难家庭的住居需求。

（2）通过城镇棚户区改造，增加县城内购房数量，有利于房地产事业均衡发展。

（五）居民满意度（考核分为10分，自评得分10分）。

对2022城镇保障家庭租赁补贴发放的家庭和城中村棚户区改造居民进行抽查，满意度达100%。

2023年7月14日

附件：1.项目支出绩效自评表

- 项目支出绩效评价指标体系

附件1：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 保障性安居工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 住房保障服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 169 | 169 |  | 325 |  | 10 |  | 192.3% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 169 | 169 |  | 325 |  | — |  | 192.3% |  | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成2022年度50户住房补贴发放任务，完成“十四五”公租房规划的编制及棚户区改造建设。 |  |  |  |  |  | 完成2022年度50户住房补贴发放任务和棚户区改造建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 城镇保障家庭租赁补贴 |  |  | 50户 | 50 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 城镇棚户区改造 |  |  | 200套 | 200 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发放人员资料核对准确率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 规划实施前资料完整率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 符合补贴政策的及时发放率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 按时间节点完成 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 根据住房保障家庭的住房困难程度和支付能力，各地可分类别、分层次对在市场租房居住的住房保障家庭予以差别化的租赁补贴 |  |  | 10.8 | 14 | 6 |  | 6 |  | 所用资金均为中央资金 |  |
|  |  |  | 根据拆迁情况，支付拆迁款 |  |  | 152 | 238 | 6 |  | 6 |  | 所用资金均为上级补助资金 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 引导城镇居民合理住房消费，促进房地产市场平稳健康发展 |  |  | 长期 | 长期 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 节约棚户区居民购房成本 |  |  | 长期 | 长期 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障家庭困难、住房困难人员的居住 |  |  | 长期 | 长期 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 增强城镇棚户区居民幸福感 |  |  | 长期 | 长期 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 优化住房保障方式，深化住房制度改革 |  |  | 长期 | 长期 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 改善城镇棚户区居民居住环境 |  |  | 长期 | 长期 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 缓解保障性住房压力大的问题 |  |  | 长期 | 长期 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 促进房地产经济 |  |  | 长期 | 长期 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 符合条件的发放对象对租赁补贴发放的满意度 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 城镇棚户区居民满意度 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

## 附件2：

## 项目支出绩效评价共性指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 项目立项符合法律法规得2分、相关政策得1分、符合发展规划得1分，不符合不得分 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 项目申请符合相关要求得2分、设立过程符合要求得1分，不符合不得分 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 项目有绩效目标得1分，绩效目标依据充分得1分 符合客观实际得1分，与资金量相匹配得1分，缺一项扣1分 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得2分，指标值清晰得2分缺一项扣2分 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 预算编制经过科学论证得1分，内容与项目匹配1分，按照标准编制得0.5分，资金与工作任务匹配0.5分，缺项对应项不得分 | 2.5 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 预算资金分配依据充分得1分，资金分配额度合理得2分，缺一项扣1分 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 资金到位率100%得3分，每减少5%扣1分 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 预算执行率100%得4分每减少5%扣1分 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 符合国家财经法规得2分，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，符合项目预算批复规定的用途得1分缺一项扣1分 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 制定或具有相应的财务和业务管理制度得2分；制度是否合法、合规、完整得2分缺一项扣1分 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 遵守相关规定得1分，项目调整手续完备得1分；资料及时归档得1分，项目实施落实到位得1分，缺一项扣1分 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 实际完成率100%得8分，每减少5%扣1分，扣完为止 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 质量达标率100%计8分，每下降1%扣1分，扣完为止 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 实际完成时间在计划完成时间期限20日内计8分，超过一天扣0.5分 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 项目成本控制在总成本范围内，得8分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | 7 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 效益评价优20分、良好16分、及格12分、不及格0分 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 服务对象满意度100%得8分，每减少5%扣1分扣完为止 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |  | 98.5 |