中方县住房保障服务中心2022年度保障性住房维护维修费和公租房后续管理购买服务项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。全县共有公租房52个项目62栋3018套，其中购买后续管理服务的504套（栗山公租房小区、学府新苑公租房小区）25200平方米。根据《中方县保障性住房分配和运营管理办法》（中政办发【2013】45号）第八章 第三十七条、第三十八条规定：保障性住房租金收入按照政府非税收入管理的规定缴入同级财政，实行“收支两条线”管理。租金收入专项用于保障性住房及配套设施的维修、养护和管理。保障性住房维修由县住房保障服务中心组织实施，维修经费经同级财政部门审核后，从保障性住房租金收入以及配套商业服务设施租金收入中解决。县住房保障服务中心每年年初制定维修计划报财政部门核定，年终将维修结算报财政部门审查。2022年全年预算金额为81.4万元，于2022年底全部使用，未有结余。

（二）项目绩效目标。对中方县3018套县城、乡镇、教育、卫生、工业园的公租房公共设施设备的维修养护及县城保障性住房小区的日常性物业管理和小区的品质，提升保障性住房居住安全，维持周边环境卫生。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过对全县保障性住房安居工程专项维护情况进行和县城内公租房后续管理绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金的使用是否有效。为今后安排财政资金提供重要依据。同时总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，进一步完善我县绩效评价工作体系。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、评价原则。

（1）目标导向、依法评价。以城镇保障性安居工程政策绩效目标为导向，依据相关法律法规和城镇保障性安居工程政策规定开展绩效评价。

（2）科学规范、分级实施。评价方法和指标设计科学合理，评价流程统一规范，评价数据真实准确；

（3）客观公正、公开透明。绩效评价工作坚持实事求是、从客观实际出发，以全面真实的事实和数据为依据，按照公开、公平、公正的原则开展。

2、评价指标体系

（1）项目产出。数量指标即全县范围内保障性住房的维护、维修是否均纳入到专项维修范围。质量指标即通过专项维护、维修确保保障性住房达到正常居住标准。时效指标即维护、维修是否及时。成本指标即项目专项维护和管理资金和保障性住房项目经费及奖励资金使用情况。

（2）项目效益。包括经济效益：促进县重点项目拆迁和城市发展、拉动消费;社会效益：解决部分住房困难家庭住有所居问题; 可持续影响指标：解决部分住房困难家庭住有所居问题，消除社会不稳定因素。

（3）居民满意度。城镇低收入住房困难家庭满意度和中等偏下收入住房困难家庭及外来务工任务家庭满意度调查。

3、评价方法。

（1）自评。由县房产管理部门对本地区保障性安居工程专项维护绩效评价工作开展自评，逐项说明评分理由，附带评分依据，最终形成本地区自评报告，分别报省财政厅和省住房城乡建设厅。

（2）复评。县财政厅根据报送的绩效自评报告，对本地区保障性安居工程专项维护绩效评价工作开展复评。

绩效评价结果实行百分制，根据指标因素评价计算得分。评价结果划分为四个等级：评价总得分在90分(含)以上为优秀；75(含)－90分为良好；60(含)－75分为合格；60分以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。2023年6月30日前，县住房保障服务中心根据《关于开展2022年度财政项目支出绩效自评工作的通知》（中财绩〔2023〕171号），提出项目单位自我评价、绩效评价工作现场评价等工作要求。

2、组织实施。

2023年6月30日至7月20日，绩效评价工作组实施现场评价。采取听取情况介绍、检查财务会计资料、检查项目的实施与管理、验收及档案管理等资料、问卷调查、实地走访等必要的工作程序进行现场评价。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对全县保障性安居工程项目的维护、维修和公租房居住居民走访调查，满意度100%。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升预算管理水平，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关规定，从资金管理、项目管理、项目效益、居民满意度等综合分析评价综合得分为100（祥见附件一），财政支出绩效为优秀。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。政府购买保障性住房后续管理服务的实施目标是：深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，加快转变政府职能，改革创新管理服务的提供机制与供应方式，积极引导社会力量参与保障性住房后续管理，不断提升服务质量和管理水平，促进住房保障工作可持续发展。根据湖南省住房和城乡建设厅关于印发《2014—2015年湖南省政府购买保障性住房后续管理服务实施方案》。

- 根据湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省公共租赁住房管理办法》的通知（湘建保〔2021〕188号）地三十七条规定：住房投资公共租赁住房资产（包括住宅及配套的非住宅资产）的租金收入和罚款收入按照住房非税收入管理和国库集中收缴管理的有关规定缴入同级国库，实行收支两条线管理，专项用于偿还公共租赁住房贷款本息及维修养护、管理等。

- 结合我县实际情况，经班子研究决定继续聘用物业服务企业管理县城内504套公租房；按照预算金额对全县公租房进行维护维修。

- 项目过程情况。2022我县继续聘用怀化广厦物业有限公司对县城内的504套房屋进行管理，公租房服务中心按季度对该物业公司进行考评，考评结果为优秀的，按季度及时拨付物业管理服务费；

- 2022年我中心分批次，按照2022年度预算金额对全县3018套公租房进行逐步维修，维修合格率为100%。

- （三）项目产出情况。产出指标（考核分50分，自评得分50分）。

- 1.数量指标：（分值12分，自评得分12分）对县城内504套25200平方米保障性住房后续管理到位；对全县3018套保障性租赁住房按照预算进行维护维修；

- 2.质量指标：（分值14分，自评得分14分）物业卫生清扫、绿化养护、设备维修养护、服务采购合法合规率100%，全县公租房维修合格率95%。

- 3.时效指标：（分值12分，自评得分12分）按季度对物业服务企业进行考评，并及时拨付服务费；及时对所需维修的项目进行维护维修。

- 4.成本指标（分值12分，自评得分12分）。2022年公租房维修和后续管理严格按照年初预算执行，年初预算81.4万元。项目资金全部拨付到位，资金拨付率100%，未出现截留、挪用等情况。确保资金分配有效针对地改善住房保障对象。

- （四）项目效益情况。

- 1.经济效益指标：（分值8分，自评得分8分）通过加强县城内公租房管理和公租房房屋的维修，提升了保障性住房管理，改善保障性住房居住环境，保障收费依据。

- 2.社会效益指标：（分值8分，自评得分8分）通过加强县城内公租房管理和公租房房屋的维修，提高公租房住房的使用安全、改善小区居住环境，增强居住对象的幸福感。

- 3.生态效益指标：（分值8分，自评得分8分）通过加强县城内公租房管理和公租房房屋的维修，改善公租房住房居住环境,延长使用寿命。

中方县住房保障服务中心

2023年7月14日

附件：1.项目支出绩效自评表

- 项目支出绩效评价指标体系

附件1：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 保障性住房维护维修费和公租房后续管理购买服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中方县住房城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 公租房服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 81.14 | 81.14 |  | 81.14 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 81.14 | 81.14 |  | 81.14 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成预算内资金使用及维护维修工作 |  |  |  |  |  | 全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 全县范围内保障性住房的维护、维修 |  |  | 3018套 | 3018套 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 县城区域内504套房屋 |  |  | 25200㎡ | 25200㎡ | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 确保保障性住房达到正常居住标准 |  |  | 达标 | 达标 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 物业卫生清扫、绿化养护、设备维修养护、服务采购合法合规率 |  |  | 90% | 90% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 及时维护、维修 |  |  | 及时 | 及时 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 及时处理管理中的问题 |  |  | 及时 | 及时 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目专项维护和管理资金 |  |  | 及时 | 及时 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 县城内公租房维护及管理 |  |  | 及时 | 及时 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 促进县重点项目拆迁和城市发展、拉动消费 |  |  | 长期 | 长期 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 提升保障性住房管理，改善保障性住房居住环境，保障收费依据 |  |  | 长期 | 长期 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 解决低收入人群住房需求 |  |  | 长期 | 长期 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 提高保障性住房服务 |  |  | 长期 | 长期 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善居住环境 |  |  | 长期 | 长期 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 改善居住环境 |  |  | 长期 | 长期 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 解决部分住房困难家庭住有所居问题，消除社会不稳定因素 |  |  | 长期 | 长期 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 保证房屋安全和居住环境优美 |  |  | 长期 | 长期 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 小区内居民满意度 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 1000 |  |  |  |

## 附件2：

## 项目支出绩效评价共性指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分 值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 项目立项符合法律法规得2分、相关政策得1分、符合发展规划得1分，不符合不得分 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 项目申请符合相关要求得2分、设立过程符合要求得1分，不符合不得分 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 项目有绩效目标得1分，绩效目标依据充分得1分 符合客观实际得1分，与资金量相匹配得1分，缺一项扣1分 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得2分，指标值清晰得2分缺一项扣2分 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 预算编制经过科学论证得1分，内容与项目匹配1分，按照标准编制得0.5分，资金与工作任务匹配0.5分，缺项对应项不得分 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 预算资金分配依据充分得1分，资金分配额度合理得2分，缺一项扣1分 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 资金到位率100%得3分，每减少5%扣1分 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 预算执行率100%得4分每减少5%扣1分 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 符合国家财经法规得2分，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，符合项目预算批复规定的用途得1分缺一项扣1分 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 制定或具有相应的财务和业务管理制度得2分；制度是否合法、合规、完整得2分缺一项扣1分 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 遵守相关规定得1分，项目调整手续完备得1分；资料及时归档得1分，项目实施落实到位得1分，缺一项扣1分 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 实际完成率100%得8分，每减少5%扣1分，扣完为止 | 8 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 质量达标率100%计8分，每下降1%扣1分，扣完为止 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 实际完成时间在计划完成时间期限20日内计8分，超过一天扣0.5分 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 项目成本控制在总成本范围内，得8分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 效益评价优20分、良好16分、及格12分、不及格0分 | 20 |
|  |  | 满意度 | 8 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 服务对象满意度100%得8分，每减少5%扣1分扣完为止 | 8 |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |