附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 金秋梨绿色防控设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中方县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中方县苏宝生态种植专业合作社 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 26.2 | 26.2 |  | 26.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 带动增加脱贫（监测）人口总收入不低于6.5万元，受益脱贫（监测）人数65人，受益脱贫(监测)人口、经营主体满意度90%以上。 |  |  |  |  |  | 带动增加脱贫（监测）人口总收入不低于6.5万元，受益脱贫（监测）人数65人，受益脱贫(监测)人口、经营主体满意度90%以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 受益村数（个） |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 产业基地绿色防控设施（处） |  |  | ≥75 | 79 | 10 |  | 10 |  | 市场价格影响 |  |
|  |  |  | 受益户数（户） |  |  | 50 | 50 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目建设合格率（%） |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限（月） |  |  | 5 | 1 | 10 |  | 10 |  | 建设进度快 |  |
|  |  | 成本指标 | 财政投入资金（万元） |  |  | 26.2 | 26.2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫（监测）人口总收入（万元） |  |  | ≥6.5 | 6.5 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益脱贫（监测）人数（人） |  |  | 65 | 65 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 环境友好性 |  |  | 友好 | 友好 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续率（%） |  |  | ≥ 95 | ≥95 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |