**附件1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 粮食单产提升行动项目项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中方县农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 相关村等 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | | 执行率（B/A) | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50 | 50 | | 50 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过建设，计划带动增加脱贫(监测)人口年总收入不低于5万元，受益脱贫(监测)人数200人，受益脱贫(监测)人口、经营主体满意度90%以上。 | | | | | | 通过建设，计划带动增加脱贫(监测)人口年总收入不低于5万元，受益脱贫(监测)人数200人，受益脱贫(监测)人口、经营主体满意度90%以上。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 渠道硬化（含管道建设）（米） | | | 2830 | 2830 | 10 | | 10 | |  | |
| 水冲沙压稻田恢复（亩） | | | 3.89 | 3.89 | 10 | | 10 | |  | |
| 制种基地水渠维修（米） | | | 460 | 460 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目建设合格率（%） | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成时限（月） | | | 12 | 12 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 财政投入资金（万元） | | | 50 | 50 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫（监测）人口总收入（万元） | | | ≥ 5 | ≥ 5 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 受益脱贫（监测）人数（人） | | | 200 | 200 | 6 | | 6 | |  | |
| 生态效益指标 | 环境友好性 | | | 友好 | 友好 | 4 | | 4 | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续率（%） | | | ≥ 90 | ≥90 | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |