**附件1**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 粮食单产提升行动项目项目 |
| 主管部门 | 中方县农业农村局 | 实施单位 | 相关村等 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过建设，计划带动增加脱贫(监测)人口年总收入不低于5万元，受益脱贫(监测)人数200人，受益脱贫(监测)人口、经营主体满意度90%以上。 | 通过建设，计划带动增加脱贫(监测)人口年总收入不低于5万元，受益脱贫(监测)人数200人，受益脱贫(监测)人口、经营主体满意度90%以上。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 渠道硬化（含管道建设）（米） | 2830 | 2830 | 10 | 10 |  |
| 水冲沙压稻田恢复（亩） | 3.89 | 3.89 | 10 | 10 |  |
| 制种基地水渠维修（米） | 460 | 460 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目建设合格率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时限（月） | 12 | 12 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 财政投入资金（万元） | 50 | 50 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫（监测）人口总收入（万元） | ≥ 5 | ≥ 5 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 受益脱贫（监测）人数（人） | 200 | 200 | 6 | 6 |  |
| 生态效益指标 | 环境友好性 | 友好 | 友好 | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续率（%） | ≥ 90 | ≥90 | 10 | 10 |  |
| **总分** | 100 | 100 |  |