附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 政府投资项目前期经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中方县发展和改革局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 相关项目建设单位 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 38.78 | 38.78 |  | 38.78 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 38.78 | 38.78 |  | 38.78 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 科学编制中方县滨江北路城市综合管廊建设项目可行性研究报告并及时报送可研报告成果。 - 加强政府投资项目概算管理，对投资1000万以上的政府投资项目概算进行评审，有效控制“超规模、超标准、超投资”问题，进一步提高政府投资效应和项目管理水平。 |  |  |  |  |  | 1、完成了中方县滨江北路城市综合管廊建设项目可行性研究报告编制并及时报送可研报告成果。2、完成了中方县2022年牌楼片区老旧小区配套基础设施建设项目、中方县农村团寨消防水改工程等7个投资1000万以上的政府投资项目概算进行评审。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 1、项目可行性研究报告数2、项目概算评审数量 |  |  | 8 | 8 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成1000万以上政府投资项目概算评审 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时提交成果率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 节约成本，加强经费管理 |  |  | 效果良好 | 效果良好 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 优化可行性研究报告，加强政府投资项目概算管理，有效控制“超规模、超标准、超投资”问题 |  |  | 效果良好 | 效果良好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 积极谋划储备项目，促进社会民生发展。 |  |  | 效果良好 | 效果良好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 加强环境和生态影响分析 |  |  | 效果良好 | 效果良好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 完善全县重大项目库，为后续申报专项资金支持提供条件。 |  |  | 效果良好 | 效果良好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

附件2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况,1、中方县滨江北路城市综合管廊建设项目建设规模及内容：在中方县滨江北路建设支线综合管廊2948.67米(含管廊引出段)，同时建设综合管廊入廊管线（包括给水、强、弱电及污水共4类），及管廊自身照明、消防、通风、排水、防雷、监控、标识等附属设施。项目总投资19687.26万元，资金来源为申请地方政府专项债券资金及地方财政配套资金。2、根据《中方县政府投资项目审批及概算管理办法》（中政办发〔2018〕17号）、《关于进一步加强政府投资项目审批及概算管理有关事项的通知》（中政办发〔2019〕20号）和政府常务会纪要（2019年第12期）文件要求，对政府投资1000万以上的中方县2022年牌楼片区老旧小区配套基础设施建设项目、中方县农村团寨消防水改工程等7个政府投资项目概算进行评审。概算评审费共21.7万元，财政追加预算20万元，实际支付20万元。

（二）项目绩效目标。1、科学编制中方县滨江北路城市综合管廊建设项目可行性研究报告并及时报送可研报告成果。2、加强政府投资项目概算管理，对政府投资1000万以上的项目概算进行评审，有效控制“超规模、超标准、超投资”问题，进一步提高政府投资效应和项目管理水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。1、对中方县滨江北路城市综合管廊等几个建设项目可行性研究报告编制工作进行评价。2、对政府投资1000万以上的项目概算评审工作进行评价，有效控制“超规模、超标准、超投资”问题，进一步提高政府投资效应和项目管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。主要设置了产出指标、效益指标、满意度指标三大类指标，重点从成果合格率、按时提交成果率、节约成本等方面进行评价，主要通过审阅资料等方式进行评价。

（三）绩效评价工作过程。县发改局负责对该项目进行绩效评价，绩效评价现场由县发改局、财政局相关股室负责人参加，通过查阅资料、收付款凭据等资料进行绩效复核。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评得分98分，为优秀等级。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。1、县领导多次召开专题会议，研究调度专项债券项目储备事宜，明确需要储备的项目名单。2、根据《中方县政府投资项目审批及概算管理办法》（中政办发〔2018〕17号）、《关于进一步加强政府投资项目审批及概算管理有关事项的通知》（中政办发〔2019〕20号）和政府常务会纪要（2019年第12期）文件要求，对政府投资1000万以上的项目概算由县发改局在项目初步设计阶段委托评审后审批。

（二）项目过程情况。1、由发改局牵头联系有资质的机构编制可研报告，项目责任单位提供项目相关情况和材料。2、项目建设单位提出概算申请并提交概算报告及初步设计等资料，县发改局组织概算评审并进行概算批复。

（三）项目产出情况。1、完成了中方县滨江北路城市综合管廊建设项目可行性研究报告编制并及时报送可研报告成果。2、完成了中方县2022年牌楼片区老旧小区配套基础设施建设项目、中方县农村团寨消防水改工程等7个投资1000万以上的政府投资项目概算进行评审。

（四）项目效益情况。1、谋划储备了一批关系产业发展、园区基础设施、社会民生等方面的重大项目，为后续申报专项资金支持提供条件。2、有效控制“超规模、超标准、超投资”问题，进一步提高政府投资效应和项目管理水平，合理地压缩了政府投资项目成本。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：一是提前准备，科学规划，在项目前期工作中做到精心策划，聘请有资质的可研单位对项目进行可行性认证分析。二是精心组织，在项目申报过程中抓好项目组织，实行项目负责制，责任到人。三是深入学习贯彻《政府投资条例》和省、市、县政府投资项目审批及概算管理办法等相关政策，严格概算管理，原则上不允许超概算。

存在问题。主要是对政府投资项目实施数量估算不足导致年初预算编制不够精准。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无