中方县2021年湘西开发精品旅游线路项目专项资金项目绩效自评报告

一、中方县专项资金总体评价

1、区域绩效目标情况

中方县精品线路设定的绩效目标是提升景区基础设施。具体实施项目为中方县炉亭坳景区提质项目，实施单位为中方县全域旅游投资有限公司。中方县全域旅游投资有限公司严格按照中方县精品线路项目实施方案及相关进度进行实施。项目完工后，及时安排绩效自评工作，针对该项目的实施，对地域内旅游环境、游客增加情况、当地居民增产增收情况、带动当地脱贫致富情况进行及时的调查分析、及时收集数据。该项目的实施，整体按照预期完成了既定的效益目标，给当地带来了明显的社会效益和经济效益。

2、专项资金及项目建设基本情况

中方县炉亭坳景区提质项目位于大湘西地区文化生态旅游融合发展 “古城商道”线路，拥有良好的旅游发展基础。依托资源优势，发展不同旅游产品，积极适应游客多层次需要，将炉亭坳景区建成集休闲观光、科普研学、健康养生、国防教育为一体的综合型景区，进一步开拓市场，取得景区最大的效益。通过整合要素，严格按照原定资金筹措计划进行资金融合，保证项目实施过程中的资金保障，项目资金全部用于相关项目的实施。充分利用有效资源，增大旅游效益辐射范围，增加当地农民的收入，推动周边居民脱贫。将项目建设成为集户外露营、休闲观光、特色餐饮、科普研学、国防教育等多种功能为一体的旅游融合示范区。

项目主要建设内容为：景区道路升级及绿化工程3.5公里，游客服务中心及停车场共4669平方米，游步道及防护栏6公里，土地主农庄露营基地2处10亩，游泳池及配套服务设施10亩，蓝莓采摘基地120亩，国防教育基地35亩等。（其中2021年计划完成游客服务中心及停车场共2669平方米，游步道及防护栏2公里，土地主农庄露营基地1处5亩，游泳池及配套服务设施5亩，蓝莓采摘基地40亩，国防教育基地一期20亩等。）。

3、项目建设进展情况及主要绩效

中方县精品线路中方县炉亭坳景区提质项目于2022年6月前已全面完成。完成的具体工程量为景区道路升级及绿化工程3.5公里，游客服务中心及停车场共4669平方米，游步道及防护栏6公里，土地主农庄露营基地2处10亩，游泳池及配套服务设施10亩，蓝莓采摘基地120亩，国防教育基地35亩等。

4、综合评价结论

通过中方县精品线路中方县炉亭坳景区提质项目的实施完成，大力提升了中方县城郊乡村旅游的品质，增加了游客的参与度和体验感，为当地村民增收，为脱贫致富提供保障，为大湘西精品旅游线路增加亮点。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排落实及投入

中方县大湘西地区文化生态旅游精品线路建设资金共计投入3027万元。一是“战神”国防教育基地项目，完成总投资为1238万元，其中上级专项资金100万元，自筹资金1138万元，其中基础设施建设500万元、配套设施建设138万元，功能区域建设500万元。二是炉亭坳土地主农庄完成项目总投资1749万元，其中专项资金60万元，1689万元为自筹资金。资金落实及投入率达100%。三是中方县乡村旅游产业扶贫工程投入基础设施建设资金40万元，全部为专项资金。

2、项目资金使用情况

大湘西地区文化生态旅游精品线路共计下达专项资金200万元，其中“战神”国防教育基地100万元，炉亭坳土地主农庄60万元，中方县乡村旅游产业扶贫工程投入基础设施建设资金40万元，专项资金到位率100%，全部用于项目建设，资金使用率100%。具体资金投入情况为：

中方县炉亭坳景区提质项目：景区道路升级及绿化工程3.5公里500万，游客服务中心及停车场共4669平方米500万，游步道及防护栏6公里120万，土地主农庄露营基地2处10亩229万，游泳池及配套服务设施10亩200万，蓝莓采摘基地120亩200万，国防教育基地35亩1749万，中方县乡村旅游产业扶贫工程投入基础设施建设资金40万元等。

3、项目资金管理情况

湘西开发专项资金200万下达后，全部由县财政统一管理，根据财政专项资金管理制度和财务管理办法，实行专款专用，项目的拨付严格按照报账制。

4、项目组织实施情况

中方县全域旅游投资有限公司作为业主单位，负责实施中方县炉亭坳景区提质项目，严格按照法律法规完成招投标、财政预算评审等相关程序，项目完工后，向县发改局、文化旅游广电体育局申请验收，项目竣工验收后，再向县财政部门申请资金拨付。

大湘西文化生态旅游精品线路是中方旅游建设的重要内容，是加快推动我县全域旅游发展的重要手段，县委县政府重视，精心组织，明确责任，加快项目实施，并严格按照湘西地区开发项目管理办法执行，每月月初进行项目调度，项目主管部门履行日常监督检查职责。

三、项目绩效情况

1、项目经济性分析

中方县湘西开发精品线路项目共计总投资为2780万元，现已全部完成，完成投入率100%。依据项目概算及合同造价，严格控制项目支出，发挥资金的最大效益，并无超出项目成本。

2、项目效率性分析

严格按照《关于下达2021年大湘西地区文化生态旅游精品线路品牌提质升级工程专项资金计划的通知》（湘发改投资[2021]252号）文件要求的时间节点，保质保量按期完工。2020年2月-2022年6月，该项目完成的具体工程量为景区道路升级及绿化工程3.5公里，游客服务中心及停车场共4669平方米，游步道及防护栏6公里，土地主农庄露营基地2处10亩，游泳池及配套服务设施10亩，蓝莓采摘基地120亩，国防教育基地35亩等。已完成的验收的项目合格率100%。

3、项目的有效性分析

项目的实施推动我县旅游基础设施进一步改善，产业链条和经营范围得到了进一步扩展，服务能力得到了提升，初步建成了集文化体验、中草药种植、旅游观光、休闲娱乐、民俗体验，一二三产业融合发展效益明显，项目实施成效较显著。

4、项目的可持续性

项目建设完成后，我公司将继续加强力量，组织人员，精心策划包装，加大景点宣传，并对项目景区基础设施后期管护制定切实可行的方案，切实达到经济可持续发展的目标要求。

四、主要做法及典型案例

一是科学谋划。在项目前期工作中做到精心策划，聘请有资质的科研单位对项目进行发展规划和可行性认证分析。二是精心组织。在项目实施过程中抓好项目组织，实行项目负责制，责任到人。三是抓好落实。按照工程建设进度，做到分部工程督促监督到位，保证项目如期如质的完成。四是严管资金。做到专款专用和计划使用。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

炉亭坳景区开发时间较晚，基础较为薄弱，管理上有待加强。旅游项目前期投入大，见效慢，未能及时与有实力的旅游开发团队沟通合作，导致短期影响力不够，需要上级部门资金的扶持和社会融资。

下一步，我公司将继续拓宽融资渠道，进一步完善基地基础设施，结合自身特色，大力挖掘当地民居文化和地方民俗文化，提升和改善服务质量和水平，提高营销能力，进一步结合研学旅游，做大炉亭坳乡村旅游景区品牌。

中方县全域旅游投资有限公司

2023年7月13日