附件1：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 中方县农村客货邮融合发展试点县建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中方县发展和改革局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 湖南德隆民生信息科技有限公司.怀化望家欢农业科技有限公司 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 800 | 800 |  | 800 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 800 | 800 |  | 800 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成村级物流网点建设、冷链配送中心建设、物流信息化平台建设 |  |  |  |  |  | 村级物流网点建设、冷链配送中心建设、物流信息化平台建设均已完工并投入使用 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目开工数量 |  |  | 3 | 3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：投资完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：资金划拨及时率 |  |  | 上级资金按进度拨付 | 800万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：完成项目支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率 |  |  | ≤1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响 |  |  | 物流成本降低，物流效率提升 | 物流成本降低，物流效率提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：对社会发展所带来的直接或间接影响 |  |  | 降本增效 | 降本增效 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：对生态环境所带来的直接或间接影响情况 |  |  | 0污染 | 0污染 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提升当地就业率 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：扶持企业满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

附件2：

中方县部门（单位）2022年度中方县

农村客货邮融合发展试点县建设项目

支出绩效自评报告

一、基本情况

# （一）项目概况。共3个项目：1、村级物流网点建设项目建设内容为装修130个村级物流网点，购置快递面单机、出库仪、智能终端机、高拍仪、打印复印一体机、真空包装机设备、冷柜、视频监控设备，制作统一的标识标牌；2、物流信息化平台项目建设内容为建成县级统一的信息服务平台，具备快递包裹的安全监管、过程跟踪和数据分析等功能，村级物流服务点信息服务功能，并与县级信息服务平台实现数据互联互通；3、冷链配送中心项目建设内容为新建650平方米农产品冷链库，新建装修农产品分拣中心及购置制冷设备。

（二）项目绩效目标。2022年10月底前完成800万省预算内资金拨付、完成村级物流网点建设、冷链配送中心建设、物流信息化平台建设，并通过省检查组项目验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的是规范最大限度发挥上级资金引导力。绩效评价对象和范围是由湖南德隆民生信息科技有限公司实施的村级物流网点建设项目、物流信息化平台建设项目；由怀化望家欢农业科技有限公司实施的冷链配送中心建设项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价原则是规范使用上级资金，评价方法、评价标准见附件1。

（三）绩效评价工作过程。县发改局为该项目的日常监管责任单位，绩效评价由县发改局、县交通局、县财政局相关股室工作人员参与，通过查阅资料，现场查看的方式进行。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价等级一般划分为四档：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

该项目评分100分,为优秀。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。该项目由县发改局、县财政局、县交通局按上级文件要求筛选而出，上报至省市发改委，通过后予以下达。

# （二）项目过程情况。项目由湖南德隆民生信息科技有限公司、怀化望家欢农业科技有限公司建设实施，县发改局负责日常监管工作。

# （三）项目产出情况。目前项目已完工并通过验收。

# （四）项目效益情况。物流成本降低，物流效率提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 无。

- 有关建议

# 无。

- 其他需要说明

# 无。